Исх. № 23 от 18.02.2019



**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ФИРОВСКОГО РАЙОНА**

172721 п. Фирово, ул. Советская, д.21, тел. 3-17-30, факс 3-17-30

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам анализа муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы**

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 6 Положения о Контрольно-ревизионном управлении Фировского района, утвержденного решением Собрания депутатов Фировского района от 25.09.2012 №188 «О создании Контрольно-ревизионного управления Фировского района» и стандартом финансового контроля СФК-07 «Требования к проведению экспертизы муниципальных программ муниципального образования Фировский район», утвержденным приказом Контрольно-ревизионного управления Фировского района от 04.09.2018 №29.

**Основание для проведения мероприятия:** статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 6 Положения о Контрольно-ревизионном управлении Фировского района, утвержденного решением Собрания депутатов Фировского района от 25.09.2012 №188 «О создании Контрольно-ревизионного управления Фировского района», пункт 2.3 плана работы Контрольно-ревизионного управления Фировского района на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-ревизионного управления Фировского района от 29.12.2018 №42.

**При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы следующие документы:**

- Решение собрания депутатов Фировского района Тверской области от 25.12.2018 №178 «О бюджете муниципального образования Фировский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Решение о бюджете №178);

- Постановление Администрации Фировского района от 28.09.2013 года № 100 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Фировский район» Тверской области» (в редакции постановлений от 05.02.2015 №19, от 24.11.2015 №97) (далее – Порядок №100);

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 года №23.

**Результаты экспертизы:**

Согласно п.38 Порядка №100 ежегодно в срок до 05 февраля главный администратор (администратор) муниципальной программы обеспечивает рассмотрение и принятие Администрацией Фировского районапроекта постановления об утверждении муниципальной программы.

Администратором муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы» (далее - Программа) является Администрация Фировского района. Программа утверждена постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 года №23, что соответствует п.38 Порядка №100.

Целью Программы является – повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства, эффективное использование энергоресурсов, увеличение объемов строительства, устойчивое функционирование транспортной системы и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети Фировского района. Показателями результативности данной цели в Программе определены:

- Показатель 1 «Общая площадь жилищного фонда, оборудованного одновременно всеми видами коммунальных услуг», плановое значение на 2019 год – 58,85 тыс. кв. м. с ежегодным увеличением до 59,2 тыс. кв. м. в 2020 году, до 59,5 тыс. кв. м. в 2021 году.

- Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», плановое значение на 2019 год – 60,0% с ежегодным снижением на 2,0 процентный пункт до 58,0% в 2020 году, до 56,0% в 2021 году.

- Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади)», плановое значение на 2019 год – 0,11 Гкал со снижением индикатора к 2021 году до 0,1 Гкал.

- Показатель 4 «Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете куб. метров на 1 чел.)», плановое значение на 2019 год – 1,61 м. куб. с ежегодным снижением до 1,43 м. куб. в 2020 году, до 1,4 м. куб. в 2021 году.

- Показатель 5 «Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете кВт/ч. на 1 кв. метр общей площади)», плановое значение на 2019 год – 65 кВт/ч. с ежегодным снижением до 63 кВт/ч. в 2020 году, до 60 кВт/ч. в 2021 году.

- Показатель 6 «Удельный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади)» плановое значение 0,15 Гкал на весь период реализации Программы.

- Показатель 7 «Удельный расход холодной воды на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.)», плановое значение на 2019 год – 37,79 м. куб. с ежегодным снижением до 37,5 м. куб. в 2020 году, до 37,35 м. куб. в 2021 году.

- Показатель 8 «Удельный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете кВт/ч. на 1 кв. метр общей площади)», плановое значение на 2019 год – 908,13 кВт/ч. со снижением индикатора к 2021 году до 907,7 кВт/ч.

- Показатель 9 «Удельный расход природного газа на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.)», плановое значение на 2019 год – 67,49 м. куб. с ежегодным снижением до 67,4 м. куб. в 2020 году, до 67,35 м. куб. в 2021 году.

- Показатель 10 «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных» плановое значение на 2019 год – 151 т у. т./Гкал со снижением индикатора к 2021 году до 150 т у. т./Гкал.

- Показатель 11 «Удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения», плановое значение на 2019 год – 30,58 кВт\*ч/куб. м. с ежегодным снижением до 30,0 кВт\*ч/куб. м. в 2020 году, до 29,6 кВт\*ч/куб. м. в 2021 году.

- Показатель 12 «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды», плановое значение на 2019 год – 13,7% с ежегодным снижением до 13,0% в 2020 году, до 12,8% в 2021 году.

- Показатель 13 «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», плановое значение на 2019 год – 48,1 кв. м. с ежегодным увеличением до 48,4 кв. м. в 2020 году, до 48,8 кв. м. в 2021 году.

- Показатель 14 «Объем ввода жилья на 1 жителя на территории муниципального образования», плановое значение на 2019 год – 0,15 кв. м. с увеличением индикатора к 2021 году до 0,16 кв. м.

- - Показатель 15 «Уровень газификации», плановый показатель на весь период реализации Программы 22,5%.

Объем ресурсного обеспечения Программы определен в сумме 33948,3 тыс. рублей, что соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением о бюджете №78, в том числе:

- на 2019 год в сумме 22225,4 тыс. рублей;

- на 2020 год в сумме 6150,0 тыс. рублей, что ниже на 16075,4 тыс. руб., или на 72,3%, уровня 2019 года;

- на 2021 год – 5572,9 тыс. рублей, что ниже на 577,1 тыс. руб., или на 9,4%, уровня 2020 года.

Согласно паспорту Программы источником финансирования программы являются средства местного и областного бюджетов.

Программа состоит из 4 подпрограмм. Из 12 мероприятий, предусмотренных Программой, финансовыми ресурсами обеспечены 6 мероприятий.

Реализация **подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства**» предполагает решение следующих задач:

1. «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры».

Решение данной задачи характеризуют 2 основных показателя, в состав которых входят показатели, определяющие:

- долю многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;

- долю организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципального образования Фировский район в уставном капитале которого составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Фировский район.

В рамках 1 задачи планируется финансирование следующих мероприятий:

- 1.005 «Расходы на выполнение переданных полномочий поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 50,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 50,0 тыс. рублей;

-в 2020 году –0,0 тыс. рублей;

- в 2021 году –0,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Выполнение работ, направленных на осуществление полномочий поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район».

- 1.006 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий в рамках региональной программы». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 700,0 тыс. рублей;

-в 2020 году –0,0 тыс. рублей;

- в 2021 году –0,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Протяженность замененных тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий». В 2019 году планируется заменить 473 п.м. тепловых сетей.

2. «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования».

Решение данной задачи характеризует 1 основной показатель определяющий долю газифицированных домовладений и квартир.

В рамках 2 задачи планируется финансирование следующих мероприятий:

- 2.002 «Техническое обслуживание газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования и сооружений, расположенных на них». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 515,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 515,6 тыс. рублей;

-в 2020 году –0,0 тыс. рублей;

- в 2021 году –0,0 тыс. рублей.

Показателем данного мероприятия является «Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования и сооружений расположенных на них».

Реализация **подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности**» предполагает решение следующих задач:

1. «Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере».

В рамках задачи 1 предусмотрены административные мероприятия и мероприятия, не обеспеченные финансовыми ресурсами.

2. «Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации».

В рамках задачи 2 предусмотрены административные мероприятия и мероприятия, не обеспеченные финансовыми ресурсами.

Реализация **подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства**» предполагает решение следующих задач:

1. «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район».

Решение данной задачи характеризует 1 основной показатель определяющий долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающую нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках 1 задачи планируется финансирование мероприятия 1.001 «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог 3 класса общего пользования регионального или межмуниципального значения в Фировском районе Тверской области». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 16043,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 5127,8 тыс. рублей;

-в 2020 году – 5343,2 тыс. рублей;

- в 2021 году –5572,9 тыс. рублей.

Показателями данного мероприятия являются «Формирование и размещение заказа на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 3 класса» и «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 3 класса».

2. «Повышение качества транспортного обслуживания населения».

Решение данной задачи характеризует 1 основной показатель определяющий долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения Фировского района.

В рамках 2 задачи планируется финансирование мероприятия 2.001 «Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах)». Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составляет 1906,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2019 году – 1100,0 тыс. рублей;

-в 2020 году – 806,8 тыс. рублей;

- в 2021 году –0,0 тыс. рублей.

Показателями данного мероприятия являются «Количество утвержденных социальных маршрутов автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области», плановый показатель на весь период реализации Программы 11 маршрутов ежегодно и «Информационное освещение информации о транспортном обслуживании населения в СМИ».

Реализация **подпрограммы 4 «Обеспечение развития строительства, объектов социально-культурного значения, объектов торговли и жилищного фонда**» предполагает решение следующих задач:

1. Оказание методического содействия в сфере архитектуры и градостроительства, в разработке документов территориального планирования.

Решение данной задачи характеризует 1 основной показатель определяющий количество оказанных консультационных услуг.

Все мероприятия данной задачи являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной задачи не требуется.

2. Содействие развитию жилищного строительства, социально - культурных объектов, объектов торговли.

Решение данной задачи характеризует 1 основной показатель - количество предоставленных муниципальных услуг.

Все мероприятия данной задачи являются административными, то есть не требующие бюджетных ассигнований, поэтому финансовых ресурсов на выполнение данной задачи не требуется.

**Выводы:**

1 Общий объем финансирования Программы составляет 33948,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 22225,4 тыс. рублей на плановый период 2020 года 6150,0 тыс. рублей, на плановый период 2021 года – 5572,9 тыс. рублей, что соответствует Решению о бюджете №178.

2. По результатам анализа муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Фировского района от 01.02.2019 года №23 несогласованности с требованиями Порядка №100 не выявлено.

Председатель Контрольно-ревизионного

управления Фировского района О.В. Никитина