Исх. № 51 от 19.08.2019



**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ФИРОВСКОГО РАЙОНА**

172721 п. Фирово, ул. Советская, д.21, тел. 3-17-30, факс 3-17-30

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертизы проекта постановления «О внесении изменений в Постановление Администрации Фировского района от 01 февраля 2019 года №23 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы**

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 6 Положения о Контрольно-ревизионном управлении Фировского района, утвержденного решением Собрания депутатов Фировского района от 25.09.2012 №188 «О создании Контрольно-ревизионного управления Фировского района» и стандартом финансового контроля СФК-07 «Требования к проведению экспертизы муниципальных программ муниципального образования Фировский район», утвержденным приказом Контрольно-ревизионного управления Фировского района от 04.09.2018 № 29.

**Основание для проведения мероприятия:** статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 2.3. раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы Контрольно-ревизионного управления Фировского района на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-ревизионного управления Фировского района от 29.12.2018 № 42.

**Цель экспертизы:** выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы (далее – Программа), создающих условия неправомерного и (или) неэффективного использования средств бюджета муниципального образования Фировский район, подтверждение обоснованности размера расходных обязательств Программы.

Проект постановления «О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Фировского района от 01 февраля 2019 года №23 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы» (далее - Проект Постановления) представлен в Контрольно-ревизионное управление Фировского района ответственным исполнителем Программы – отделом ЖКХ и охраны труда администрации Фировского района 13 августа 2019 года (сопроводительное письмо от 13.08.2019 № 2073).

**При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы следующие документы:**

- Проект Постановления;

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Фировского района от 01 февраля 2019 года №23 (далее – Программа);

- Пояснительная записка.

**Результаты экспертизы:**

Проектом постановления предлагается внести изменения в Программу, в части увеличения общего объема финансового обеспечения сумму 3 566,4 тыс. руб. или на 10,5 %, в том числе по годам ее реализации:

- 2019 год – 1 153,3 тыс. рублей или на 5,2%;

- 2020 год – 2 413,1 тыс. рублей или на 39,2%.

Изменение объемов финансирования по годам представлено в Таблице.

Таблица (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **ВСЕГО** |
| **Программа, в том числе:** | **22 225,4** | **6 150,0** | **5 572,9** | **33 948,3** |
| *местный бюджет* | *5 312,0* | *806,8* | *0,0* | *10 655,22* |
| *областной бюджет* | *16 913,4* | *5 343,2* | *5 572,9* | *23 293,1* |
| **Проект Постановления, в том числе:** | **23 378,7** | **8563,1** | **5 572,9** | **37 514,7** |
| *местный бюджет* | *3 905,7* | *3 219,9* | *0,0* | *7 125,6* |
| *областной бюджет* | *19 473,0* | *5 343,2* | *5 572,9* | *30 389,1* |
| **Отклонение, в том числе:** | **+ 1 153,3** | **+2 413,1** | **0,0** | **+3 566,4** |
| *местный бюджет* | *- 1 434,1* | *+ 2 413,1* | *0,0* | *+ 979,0* |
| *областной бюджет* | *+ 2 587,4* | *0,0* | *0,0* | *+ 2 587,4* |

Данные изменения финансового обеспечения предусмотрены по 2 из 4 подпрограмм Программы:

**1) По подпрограмме 1** **«Обеспечение развития системы жилищно – коммунального и газового хозяйства»**:

***- в задаче 1 «Повышение эффективности, качества жилищно–коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры»*** общий объем финансирования на 2019 год предлагается увеличить **на 922,3 тыс. рублей** или на 123,0 % за счет увеличения средств областного бюджета на 1 264,0 тыс. рублей, и снижения средств местного бюджета на 341,7 тыс. рублей. В частности, объем финансового обеспечения подпрограммы приведен в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Фировского района от 14.06.2019 № 196 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 25.12.2018 №178 «О бюджете муниципального образования Фировский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»».

Вышеуказанные изменения предлагается внести в мероприятие 1.006 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий в рамках региональной программы». После внесения соответствующих изменений объем финансирования по данному мероприятию составит 1 622,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областной субсидии в 1 264,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 358,3 тыс. рублей. Целевой показатель эффективности, характеризующий вышеуказанное мероприятие «Протяженность замененных тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий» (п.м. - 473) не меняется.

***- в задаче 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования»*** общий объем финансирования предлагается увеличить **на 1 320,7 тыс. рублей** или на 8,7 % за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:

- 2019 год – уменьшить на 1 092,4 тыс. рублей

- 2020 год – увеличить на 2 413,1 тыс. рублей.

В частности, объем финансового обеспечения подпрограммы приведен в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Фировского района от 14.06.2019 № 196 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 25.12.2018 №178 «О бюджете муниципального образования Фировский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»» по следующим мероприятиям:

- 2.002. «Техническое обслуживание газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования и сооружений, расположенных на них» объем финансирования в 2019 году предлагается увеличить на 13,2 тыс. рублей или на 2,6% за счет средств местного бюджета, в связи с необходимостью технического обслуживания дополнительных объектов на ул. Гагарина в п. Фирово. Целевой показатель эффективности, характеризующий вышеуказанное мероприятие «Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов высокого и низкого давления газового оборудования и сооружений, расположенных на них» (да-1/нет-0 - 1) не меняется.

- 2.003. «Развитие системы газоснабжения на территории Фировского района за счет всех источников финансирования» объем финансирования в 2019 году предлагается снизить на 1 105,6 тыс. рублей или на 37,5% за счет средств местного бюджета. Эта необходимость возникла в связи с полученной экономией в ходе проведения конкурсных процедур (торгов) по строительству объекта «Внутрипоселковые разводящие газовые сети пгт Фирово» 2 этап. Целевой показатель эффективности, характеризующий вышеуказанное мероприятие «Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей в рамках адресной инвестиционной программы» (км. – 4,788) не меняется.

Объем финансирования по данному мероприятию в 2020 году предлагается увеличить на 2 413,1 тыс. рублей или на 100% в связи с планируемым проведением работ по строительству объекта «Внутрипоселковые разводящие газовые сети пгт Фирово» 3 этап. Целевой показатель эффективности, характеризующий вышеуказанное мероприятие в 2020 году «Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей в рамках адресной инвестиционной программы» составит 5,2625 км., что положительно повлияет на рост показателя цели программы 15 «Уровень газификации» (%) на 0,5% и составит к 2020 году 23%.

**2) По подпрограмме 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства» *задаче 2 «Повышение качества транспортного обслуживания населения»*** общий объем финансирования предлагается увеличить **на 1 323,4 тыс. рублей** или на 120,3 %, за счет средств областного бюджета по мероприятию 2.001 «Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области с соответствии с минимальными социальными требованиями». В частности, объем финансового обеспечения подпрограммы приведен в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Фировского от 14.06.2019 № 196 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 25.12.2018 №178 «О бюджете муниципального образования Фировский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»». Целевой показатель эффективности, характеризующий вышеуказанное мероприятие «Количество утвержденных социальных маршрутов автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области»» (шт. - 11) не меняется.

**Выводы:**

1 Общий объем финансирования Программы вырастет на 3 566,4 тыс. рублей или на 10,53% и составит 37 514,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – вырастет на 1 153,3 тыс. рублей или на 5,2% и составит 23 378,7 тыс. рублей;

2020 год – вырастет на 2 413,1 тыс. рублей или на 39,2% и составит 8 563,1 тыс. рублей;

2021 год – объем финансирования не меняется 5 572,9 тыс. рублей.

2. По мнению Контрольно-ревизионного управления предлагаемые внесения изменений в Программу, не создают условий неправомерного и неэффективного использования средств бюджета муниципального образования Фировский район.

Заявленный размер увеличения расходных обязательств Программы является обоснованным.

**Предложения:**

1. На основании вышеизложенного, Контрольно-ревизионное управление Фировского района считает возможным предложить Администрации Фировского района рассмотреть проект постановления Администрации Фировского района «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы» в представленной редакции.

Председатель Контрольно-ревизионного

управления Фировского района О.В. Никитина