Исх. № 7 от 24.01.2020



**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ФИРОВСКОГО РАЙОНА**

172721 п. Фирово, ул. Советская, д.21, тел. 3-17-30, факс 3-17-30

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам экспертизы проекта постановления «О внесении**

**изменений в Постановление Администрации Фировского района от 01 февраля 2019 года №23 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы»**

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 6 Положения о Контрольно-ревизионном управлении Фировского района, утвержденного решением Собрания депутатов Фировского района от 25.09.2012 №188 «О создании Контрольно-ревизионного управления Фировского района» и стандартом финансового контроля СФК-07 «Требования к проведению экспертизы муниципальных программ муниципального образования Фировский район», утвержденным приказом Контрольно-ревизионного управления Фировского района от 04.09.2018 № 29.

**Основание для проведения мероприятия:** статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 2.3. раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана работы Контрольно-ревизионного управления Фировского района на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-ревизионного управления Фировского района от 25.12.2019 № 10.

**Цель экспертизы:** выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы (далее – Программа), создающих условия неправомерного и (или) неэффективного использования средств бюджета муниципального образования Фировский район, подтверждение обоснованности размера расходных обязательств Программы.

Проект постановления «О внесении изменений в Постановление Администрации Фировского района от 01 февраля 2019 года №23 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы» (далее так же - Проект Постановления) представлен в Контрольно-ревизионное управление Фировского района ответственным исполнителем Программы – отделом ЖКХ и охраны труда администрации Фировского района 24 января 2020 года (сопроводительное письмо от 23.01.2020 № 129).

**При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы следующие документы:**

- Проект Постановления;

- Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации Фировского района от 01 февраля 2019 года №23, в редакции постановления от 22.08.2019 №75 (далее – Программа);

- Пояснительная записка.

**Результаты экспертизы:**

Проектом постановления предлагается внести изменения

в Программу, в части снижения общего объема финансового обеспечения на сумму 2 823,2 тыс. рублей или на 7,5 %, в том числе по годам ее реализации:

- ассигнования 2019 года снизить на 3 464,3 тыс. рублей или на 14,8%;

- ассигнования 2020 года увеличить на 641,1 тыс. рублей или на 7,5%.

Изменение объемов финансирования по годам представлено в Таблице.

Таблица (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **ВСЕГО** |
| **Программа, в том числе:** | **23 378,7** | **8563,1** | **5 572,9** | **37 514,7** |
| *местный бюджет* | *3 905,7* | *3 219,9* | *0,0* | *7 125,6* |
| *областной бюджет* | *19 473,0* | *5 343,2* | *5 572,9* | *30 389,1* |
| **Проект Постановления, в том числе:** | **19 914,4** | **9 204,2** | **5 572,9** | **34 691,5** |
| *местный бюджет* | *3 988,3* | *3 219,9* | *0,0* | *7 208,2* |
| *областной бюджет* | *15 926,1* | *5 984,3* | *5 572,9* | *27 483,3* |
| **Отклонение, в том числе:** | **-3 464,3** | **641,1** | **0,0** | **-2 823,2** |
| *местный бюджет* | *82,6* | *0,0* | *0,0* | *82,6* |
| *областной бюджет* | *-3 546,9* | *641,1* | *0,0* | *-2 905,8* |

Данные изменения финансового обеспечения предусмотрены по 2 из 4 подпрограмм Программы:

**1) По подпрограмме 1** **«Обеспечение развития системы жилищно – коммунального и газового хозяйства»**:

***- в задаче 1 «Повышение эффективности, качества жилищно–коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры»*** общий объем финансирования на 2019 год предлагается увеличить **на 1 397,0 тыс. рублей** или на 83,5 % за счет увеличения средств областного бюджета на 1 138,7 тыс. рублей и средств местного бюджета на 258,3 тыс. рублей. В частности, объем финансового обеспечения подпрограммы приведен в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Фировского района от 25.12.2019 № 18 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 25.12.2018 №178 «О бюджете муниципального образования Фировский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»».

Вышеуказанные изменения предлагается внести в следующие мероприятия:

- 1.005 «Расходы на выполнение переданных полномочий поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район» ассигнования снижены на 50,0 тыс. рублей и составили 0,0 тыс. рублей. Снижение суммы ассигнований произошло в связи с отсутствием потребности осуществлять полномочия поселений. При этом значение целевого показателя эффективности, характеризующее вышеуказанное мероприятие «Выполнение работ, направленных на осуществление полномочий поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район» (да-1,нет-0) изменилось с 1 на 0.

- 1.006 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий в рамках региональной программы». После внесения соответствующих изменений объем финансирования по данному мероприятию вырастет на 1 447,0 тыс. рублей и составит 3 069,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областной субсидии на 1 138,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 308,3 тыс. рублей. Целевой показатель эффективности, характеризующий вышеуказанное мероприятие «Протяженность замененных тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий» (п.м. - 473) не меняется.

***- в задаче 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования»*** общий объем финансирования на 2019 год предлагается снизить **на 4 671,2 тыс. рублей** или на 33,0 %, за счет снижения средств областного бюджета на 4 685,6 тыс. рублей и увеличения средств местного бюджета на 14,4 тыс. рублей. В частности, объем финансового обеспечения подпрограммы приведен в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Фировского района от 25.12.2019 № 18 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 25.12.2018 №178 «О бюджете муниципального образования Фировский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», по следующим мероприятиям:

- 2.002. «Техническое обслуживание газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования и сооружений, расположенных на них» объем финансирования в 2019 году предлагается увеличить на 5,0 тыс. рублей или на 0,9% за счет средств местного бюджета, в связи с необходимостью технического обслуживания дополнительных объектов газопроводов высокого и низкого давления в п. Фирово. Целевой показатель эффективности, характеризующий вышеуказанное мероприятие «Выполнение работ по техническому обслуживанию газопроводов высокого и низкого давления газового оборудования и сооружений, расположенных на них» (да-1/нет-0 - 1) не меняется.

- 2.003. «Развитие системы газоснабжения на территории Фировского района за счет всех источников финансирования» объем финансирования в 2019 году предлагается снизить на 4 676,2 тыс. рублей или на 34,3% за счет средств областного бюджета. Эта необходимость возникла в связи с полученной экономией в ходе проведения конкурсных процедур (торгов) по строительству объекта «Внутрипоселковые разводящие газовые сети пгт Фирово» 2 этап. Целевой показатель эффективности, характеризующий вышеуказанное мероприятие «Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых газовых сетей в рамках адресной инвестиционной программы» (км. – 4,788) не меняется.

**2) По подпрограмме 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»:**

***- в задаче 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район»*** общий объем финансирования на 2020 год предлагается увеличить **на 641,1 тыс. рублей** или на 7,5 %, за счет средств областного бюджета по мероприятию 1.001 «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог 3 класса общего пользования регионального или межмуниципального значения в Фировском районе Тверской области».

***- в задаче 2 «Повышение качества транспортного обслуживания населения»*** общий объем финансирования на 2019 год предлагается снизить **на 190,1 тыс. рублей** или на 2,5 %, за счет средств местного бюджета по мероприятию 2.001 «Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области с соответствии с минимальными социальными требованиями» в связи с уменьшением количества произведенных рейсов на муниципальных маршрутах. В частности, объем финансового обеспечения подпрограммы приведен в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными решением Собрания депутатов Фировского района от 25.12.2019 № 18 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 25.12.2018 №178 «О бюджете муниципального образования Фировский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»». Целевой показатель эффективности, характеризующий вышеуказанное мероприятие «Количество утвержденных социальных маршрутов автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области»» (шт. - 11) не меняется.

**Выводы:**

1 Общий объем финансирования Программы снизится на 2 823,2 тыс. рублей или на 7,5% и составит 34 691,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – снизится на 3 464,3 тыс. рублей или на 5,2% и составит 19 914,4 тыс. рублей;

2020 год – увеличится на 641,1 тыс. рублей или на 7,5% и составит 9 204,2 тыс. рублей;

2021 год – объем финансирования не меняется 5 572,9 тыс. рублей.

2. По мнению Контрольно-ревизионного управления предлагаемые внесения изменений в Программу, не создают условий неправомерного и неэффективного использования средств бюджета муниципального образования Фировский район.

Заявленный размер увеличения расходных обязательств Программы является обоснованным.

**Предложения:**

1. На основании вышеизложенного, Контрольно-ревизионное управление Фировского района считает возможным предложить Администрации Фировского района рассмотреть и принять проект постановления Администрации Фировского района «О внесении изменений в Постановление Администрации Фировского района от 01 февраля 2019 года №23 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2019-2021 годы» в представленной редакции.

Председатель Контрольно-ревизионного

управления Фировского района О.В. Никитина