ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия по вопросу

«Проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда муниципального образования Фировский район, предоставленных бюджету Великооктябрьского городского поселения в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности, а также на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в 2014 году и средств дорожного фонда муниципального образования Великооктябрьское городское поселение за 1 полугодие  2015 года»

| п. Фирово |  | 07.10.2015г. |
| --- | --- | --- |

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья  7 Положения о контрольно-ревизионном управлении Фировского района, утвержденного решением Собрания депутатов Фировского района от 25.09.2012г. №188 «О создании контрольно-ревизионного управления Фировского района», пункт 2.6 Плана работы контрольно-ревизионного управления на 2015 год, приказ контрольно-ревизионного управления Фировского района от 15 октября 2015 года №29.

Цель проведения контрольного мероприятия:

- Определить соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания, формирования, использования, и осуществления контроля за использованием средств муниципального дорожного фонда на предмет соответствия федеральным законам.

- Проверить соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Фировский район.

- Определить соблюдение требований Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе наличие муниципальных нормативных правовых актов.

- Определить эффективность использования муниципальной собственности дорожного хозяйства, в том числе: наличие правоустанавливающих документов на автомобильные дороги, включение автомобильных дорог в состав реестра муниципальной собственности.

- Определить соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении муниципальных контрактов.

- Проверить целевое и эффективное использование средств дорожного фонда муниципального образования Фировский район, предоставленных бюджету Великооктябрьского городского поселения в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности, а также на  капитальный ремонт в 2014 году и средств дорожного фонда муниципального образования Великооктябрьское городское поселение за 1 полугодие 2015 года.

Предмет контроля: документы, подтверждающие получение и расходование средств бюджета муниципального образования Фировский район, выделенных Администрации Великооктябрьского городского поселения в 2014 году, в виде межбюджетных трансфертов на содержание дорожного фонда, а также  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, документы, подтверждающие расходование средств дорожного фонда муниципального образования Великооктябрское городское поселение в 2015 году, нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета, платежные  документы и иные первичные документы, данные регистров бюджетного учета, иные документы, характеризующие дорожную деятельность на территории муниципального образования.

Объект контроля:  Администрация Великооктябрьского городского поселения, ОГРН 1066900801160, ИНН 6945002562, адрес местонахождения: Тверская область, п. Великооктябрьский, ул. Профсоюзная, д. 5.

Проверяемый период:  01.01.2014 – 30.06.2015гг..

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 октября   по 21 октября 2015 года.

Руководитель контрольного мероприятия:  Ефимова Н.Е.

Должностные лица проверяемого объекта:

- с правом первой подписи

глава администрации Великооктябрьского городского поселения – Малахов Федор Абдуллаевич.

- с правом второй подписи

главный бухгалтер – Андрианова Татьяна Борисовна.

Нормативно правовые акты, регламентирующие осуществление дорожной деятельности на территории поселения:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных  дорогах и о дорожной  деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее–Федеральный закон № 257-ФЗ);

- Федеральный закон 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее– Федеральный закон № 44-ФЗ);

- Бюджетный кодекс Российской Федерации  (ст. 34; 158; 179.4) (далее- БК РФ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.432; 702; 708; 709) (далее –ГК РФ);

- Решение Совета депутатов Великооктябрьского городского поселения Фировского района от 28.08.2013г. №125 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования Великооктябрьское городское поселение».

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение полномочий органов местного самоуправления  Великооктябрьского городского поселения в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности

Согласно ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  к вопросам местного значения  городского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регламентирует вопросы дорожной деятельности в Российской Федерации,  в том числе полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

Согласно п.п. 6, 12 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

К полномочиям органов местного самоуправления по решению данных вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных  дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» (п.6 статьи 13) в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в том числе относятся:

1) осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

2) разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

3) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;

4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

5) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

6) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса РФ, Решением Совета депутатов Великооктябрьского городского поселения Фировского района от 28.08.2013г. №125 с 1 января 2014 года был создан дорожный фонд муниципального образования Великооктябрьское городское поселение   и утверждено Положение  о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Великооктябрьское городское поселение.

Муниципальный дорожный фонд – часть средств Великооктябрьского городского поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также для осуществления капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

В нарушение  ст. 17, 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении в отдельные законодательные акты РФ" в администрации Великооктябрьского городского поселения не разработан  Порядок  содержания  и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения. В ходе контрольного мероприятия данный Порядок был разработан и утвержден.

В нарушение п. 2 , п. 11 статьи 13 Федерального закона №257-ФЗ основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог муниципального образования Великооктябрьское городское поселение не разработаны и не приняты, так же как и не разработаны нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

К полномочиям органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, закрепленных в ст. 13  Федерального закона № 257-ФЗ относится  осуществление  муниципального контроля в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности (ст.13.1 федерального закона № 257-ФЗ). Документы по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог  в Великооктябрьском городском поселении утверждены не были.

Также в нарушение ст. 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ и п. 6. Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Великооктябрьское городское поселение не производилось формирование ежегодных планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. В ходе контрольного мероприятия ежегодный план на 2015 год был сформирован и утвержден с учетом уже произведенных работ в 2015 году и планируемых к выполнению.

В соответствии с п.4 статьи 17 Федерального закона № 257-ФЗ капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осуществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится владельцами автомобильных дорог в порядке, утвержденном Приказом Министерства транспорта РФ от 27.08.2009 №150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

В Администрации Великооктябрьского городского поселения отсутствует документальное подтверждение проведения осмотров и оценки фактического состояния  транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Также не на все ремонтные работы составлены дефектные ведомости (акты), где установлен перечень дефектов, необходимые ремонтные работы и их объемы. (Например: договор №30 от 08.06.2015 на сумму 4810,92 руб. на ямочный ремонт, договор №31 от 08.06.2015 на сумму 78245,56 руб. на ямочный ремонт и др.).

Эффективность использования муниципальной собственности дорожного хозяйства, в том числе: наличие правоустанавливающих документов на автомобильные дороги, включение автомобильных дорог в состав реестра муниципальной собственности

В муниципальную собственность Великооктябрьского городского поселения в январе 2015 года были  переданы автомобильные дороги по акту приемки-передачи автомобильных дорог общего пользования местного значения от 27.01.2015г. в количестве 22 автодороги общей протяженностью 14901 м.

Бухгалтерский учет автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью поселения, осуществлялся в  составе казны на  забалансовом счете  з-01 «Имущество казны». На учете состоят 22 автомобильные дороги, что соответствует представленному реестру муниципального недвижимого имущества Великооктябрьского городского поселения.

Следует отметить, что дороги, являющиеся муниципальной собственностью поселения, не имеют балансовой стоимости,  учитываются на забалансовом счете в условной оценке – один рубль.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ Распоряжением администрации Великооктябрьского городского поселения от 27.01.2015 №14-А утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Все автомобильные дороги, включенные в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения,  включены в состав реестра муниципальной собственности.

Показатели протяженности автомобильных дорог по вышеуказанному перечню, соответствуют показателям протяженности автомобильных дорог, включенных в реестр автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности (казна).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» по 22 объектам автодорог внесены  сведения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено представленными Свидетельствами о государственной регистрации права.

В соответствии с п.  7-8  статьи 8 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ автомобильным дорогам, находящимся в собственности Великооктябрьского городского поселения,  присвоены идентификационные номера. Но идентификационные номера автомобильных дорог не указаны в перечне автомобильных дорог местного значения.

Проверка целевого и эффективного расходования средств

дорожного фонда  в 2014-2015 гг.

Формирование средств дорожного фонда в 2014-2015гг. осуществлялось за счет доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации. В 2014 году акцизы полностью поступали в бюджет муниципального образования Фировский район.  Объем поступлений составил 4055,5 тыс. рублей или 131,6 % от запланированного годового поступления.

В 2014 году в рамках освоения средств дорожного фонда муниципального образования Фировский район объём выделенных межбюджетных трансфертов для Великооктябрьского городского поселения составил 400,0 тыс. рублей (соглашение от 27.11.2014). По состоянию на 01.01.2015 года освоено средств на эти цели в сумме 400,0 тыс. рублей или 100%.

Расходы в объеме 400,0 тыс.руб. определены  на  следующие мероприятия:

1) содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 5,3 тыс. руб. в т.ч.:

-зимнее содержание дорог – 5,3 тыс.руб.;

2) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 394,7 тыс. руб. в т.ч.:

-составление проекта на ремонт дорожного покрытия – 10,0 тыс. руб.;

-составление  и проверка сметы на ремонт – 10,8 тыс. руб.

-ремонт дорожного покрытия – 373,9 тыс.руб.(ул.Профсоюзная);

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка договоров и контрактов, заключенных между администрацией Великооктябрьского городского поселения и подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

В 2014 году заключен Муниципальный контракт  №0136300048714000054-0201408-01 от 22.08.2014г.  на ремонт дорожного покрытия по ул. Профсоюзная  на сумму 2 010 452,52 руб. (частичная оплата за счет средств дорожного фонда 373 944,17 руб.)

Предмет муниципального контракта соответствует техническому заданию, локальному сметному расчету, актам о приемке работ. Работы выполнены в соответствии с Техническим заданием, Локальным сметным расчетом в полном объеме и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.

В соответствии с п.2.4 Правил приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог ВСН 19-89 осуществлялся контроль качества выполнения работ с обязательной оценкой соответствия выполненных работ, велось освидетельствование скрытых работ, по результатам которых составлены акты освидетельствования скрытых работ от 22.08.14, 03.09.2014, 04.09.2014, 15.09.2014, 16.09.2014, 18.09.2014.   Согласно муниципальному контракту установлен срок гарантии на выполненные работы – 48 месяцев.

За счет средств дорожного фонда произведена частичная оплата расходов за зимнее содержание дорог в сумме 5 281,85 руб. по муниципальному контракту от 28.01.2014 №3-ЗК/2014 с ООО «Фировское ДРСУ», сумма контракта 155 388,74 руб.

В нарушение приказа Минфина России от 01.07.2013 № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» расходы по содержанию дорог в зимнее время в сумме 5 281,85 руб. отнесены на КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Поскольку в 2014 году автомобильные дороги общего пользования местного значения в состав казны муниципального образования Великооктябрьское городское поселение не передавались,  расходы  в объеме 5 281,85 руб. следовало отнести на подстатью 226 «Прочие работы, услуги».

На подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» относятся расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование,  находящихся на праве оперативного управления  или в казне муниципального образования.

Нарушений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2014 году не установлено.

Также были заключены договоры со стоимостью работ до 100,0 тыс. рублей:

- договор №86 от 30.12.2013г. с ООО «Сезам» на выполнение проекта на ремонт дороги ул. Профсоюзная  на сумму 10 000 руб.  Работы выполнены в полном объеме  в установленный срок.  Оплата произведена платежным поручением от 14.07.2014 №441 г.;

- договор №6/13 от 26.12.2013 г. с ООО «РЦСИ «Стройсмета» на составление и проверку сметной документации на сумму 10 773,98 руб. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Оплата произведена  платежным поручением от 17.07.2014 №457.

В 2015 году формирование средств дорожного фонда Великооктябрьского городском поселении осуществлялось за счет собственных доходов от уплаты акцизов. Решением Совета депутатов Великооктябрьского городского поселения от 12.12.2014г. № 37 о бюджете Великооктябрьского  городского  поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  утвержден план  по акцизам на 2015 год в сумме 206,5 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2015г. фактическое поступление составило 157,7 тыс. руб.,  израсходовано средств дорожного фонда  - 142,0 тыс. руб. Остаток средств дорожного фонда по состоянию на 01.07.2015 -  15,7 тыс. руб.

Финансирование расходов фонда осуществляется с учетом фактического поступления доходов в текущем финансовом году.

В рамках проводимой проверки проведена проверка договоров и контрактов, заключенных между администрацией Великооктябрьского городского поселения и подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Проводимой проверкой установлено следующее:

- На проведение ремонтных работ (ямочный ремонт по улицам Первомайская, Кооперативная) отсутствуют дефектные ведомости (акты), где установлен перечень дефектов подлежащих восстановлению.

- В договорах на содержание и ремонт автомобильных дорог не указывается конкретный объект, на территории которого должны быть произведены работы.

Например:

- Договор на выполнение работ по расчистке снега в Великооктябрьском городском поселении Фировского района от 23.12.2014 с ООО «Фировское ДРСУ»;

- Договор на выполнение работ по профилированию улиц в Великооктябрьском городском поселении Фировского района от 08.04.2015 с ООО «Фировское ДРСУ»;

- Договор на выполнение работ по расчистке снега в Великооктябрьском городском поселении Фировского района от 01.01.2015 с ВВС и др.

В данных договорах не указаны объекты автомобильных дорог (наименования улиц), где проводятся работы, в результате чего невозможно определить эффективность использования бюджетных средств, направленных  на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения (ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Также, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ основным условием, которое необходимо согласовать сторонам в договоре подряда, является его предмет - существенное условие договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Предметом договора подряда признается работа и ее результат (п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703, ст. 726 ГК РФ).

Подлежащая выполнению работа определяется через ее содержание и объем. Таким образом, для согласования условия о предмете в договоре необходимо указать, какие именно действия (деятельность) должен совершить исполнитель. Для этого стороны должны определить перечень (вид) работ, объем, место проведение работ (при необходимости), объекты, на которые проводятся работы (при необходимости).

Результат проверки по использованию средств дорожного фонда на содержание  и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Великооктябрьское городское поселение показал, что средства бюджета, подлежащие исполнению в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в поселении в 2014 году освоены в полном объёме в сумме 400,0 тыс. руб., в 2015 году  - финансирование расходов осуществлялось  с учетом фактического поступления доходов в текущем финансовом году и составило по состоянию на 01.07.2015 – 142,0 тыс. руб. Проведенной проверкой  нецелевого использования средств дорожного фонда не  установлено.

Выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия:

- При проверке наличия нормативно-правовых актов в части использования автомобильных дорог местного значения и осуществления дорожной деятельности установлено следующее:

- В нарушение  ст. 17, 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ в Администрации Великооктябрьского городского поселения не разработан  и не принят Порядок  содержания  и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данный Порядок разработан и утвержден в ходе контрольного мероприятия.

- В нарушение п. 2 , п. 11 статьи 13 Федерального закона №257-ФЗ основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог муниципального образования Великооктябрьское городское поселение не разработаны и не приняты, так же как и не разработаны нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

- На территории Великооктябрьского городского поселения не  утвержден административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.

- Также в нарушение ст. 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ и п. 6. Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Великооктябрьское городское поселение не производилось формирование ежегодных планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. Нарушение устранено, План на 2015 год составлен и утвержден с учетом фактически проведенных работ по содержанию и ремонту дорог.

- Отсутствует документальное подтверждение проведения осмотров и оценки фактического состояния  транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Также не на все ремонтные работы составлены дефектные ведомости, где установлен перечень дефектов, необходимые дорожные работы и их объемы.

- Установлены факты нарушения применения бюджетной классификации РФ в объеме 5 281,85 руб.

- В договорах  на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог не указаны конкретные объекты автомобильных дорог (наименования улиц), где проводятся работы, в результате чего невозможно определить эффективность использования бюджетных средств.

Предложения по результатам  проведенного контрольного мероприятия

КРУ Фировского района, на основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в целях устранения и недопущения в дальнейшем нарушений действующего федерального законодательства РФ, законодательства Тверской области, муниципальных правовых актов муниципального образования, выявленных при проведении контрольного мероприятия:

- Рассмотреть  и проанализировать  результаты настоящего контрольного мероприятия.

- Принять действенные  меры к устранению указанных выше нарушений действующего законодательства. В соответствие с требованиями  действующего законодательства разработать и утвердить соответствующие муниципальные правовые акты.

- Принять меры к разработке нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе определение размера ассигнований (потребности в финансовых ресурсах) из средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог местного значения.

- В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ и п. 6. Положения о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Великооктябрьское городское поселение проводить формирование ежегодных планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

- Объемы планируемых работ учитывать по результатам оценок их технического состояния. На основании дефектной ведомости принимать решение о проведении текущего или капитального ремонта.

- Учесть все замечания, указанные в акте проверки.

- В срок до 20 ноября 2015 года  разработать и направить  в контрольно-ревизионное управление Фировского района  план мероприятий по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков исполнения и исполнителей.

Председатель  КРУ

Фировского района                                                                      Н.Е.Ефимова

Глава Администрации

Великооктябрьского городского поселения                              Ф.А.Малахов

Главный бухгалтер  Администрации

Великооктябрьского городского поселения                               Т.Б.Андрианова

Один экземпляр акта получила:

Главный бухгалтер  Администрации

Великооктябрьского городского поселения                               Т.Б.Андрианова