АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25. 01. 2013 г.			 п. ФИРОВО				 Nо 10

Об утверждении инвестиционной Программы объекта

«Внутрипоселковые разводящие газовые сети в п. Фирово»

В целях упорядочения финансирования объектов капитального строительства на 2013год и плановый период 2014-2015 годов, на основании постановления Администрации Тверской области от 13.12.2007г. №384-па «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению инвестиционных программ социальной сферы, жилищно-коммунального и газового хозяйства, подлежащих финансированию из областного фонда софинансирования расходов в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области», постановления Правительства Тверской области от 16 октября  2012 года № 594–пп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 13.12.2007 года № 384-па», Администрация Фировского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную  Программу объекта «Внутрипоселковые разводящие газовые сети в п. Фирово» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Администрации Фировского района www.glavafirovo.narod.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Фировского района								Ю.В. Воробьев

Утверждено

постановлением Администрации

Фировского района

от 25. 01 2013г. № 10

Инвестиционная  Программа  объекта  «Внутрипоселковые разводящие газовые сети в п. Фирово»

2013 год

ПАСПОРТ

инвестиционной  Программы объекта  «Внутрипоселковые разводящие газовые сети

в п. Фирово»

| Наименование Программы Дата утверждения Программы Заказчик-координатор Программы Основные разработчики Программы Цели Программы Задачи Программы Сроки реализации Программы Ожидаемые конечные результаты Объемы и источники финансирования: Основные механизмы реализации Программы | Инвестиционная Программа объекта «Внутрипоселковые разводящие газовые сети в п. Фирово» Постановление Администрации Фировского района № 10 от 25.01.2013г. Администрация Фировского района Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Фировского района Строительство газовых сетей по улицам поселка Фирово для дальнейшего планомерного доведения природного газа до потребителей строительство газопровода по п. Фирово протяженностью 18,419 км, в т.ч. по очередям: - 1 очередь 4,734 км - 2 очередь 5,010 км - 3 очередь 4,790 км - 4 очередь 3,885 км 2013-2015годы позволит запроектировать и проложить низкие газовые сети для перевода с твердого топлива на природный газ 925 жилых домов, несколько производственных объектов. средства областного бюджета -40 185,5 тыс. рублей средства районного бюджета -4 564,5 тыс. рублей Программа направлена на консолидацию бюджетных средств, привлечение средств бюджета МО «Фировский район» и областного бюджета для решения задач по повышению уровня газификации Фировского района |
| --- | --- |

Раздел 1. Социально-экономическое обоснование о необходимости

реализации Программы с расчетом социальной и (или) экономической эффективности его реализации

В настоящее время газоснабжение Фировского района осуществляется от ГРС Фирово, расположенной на отводе от магистрального газопровода Серпухов – Санкт-Петербург, однако уровень газификации населенных пунктов достаточно низкий. Общая обеспеченность района природным газом составляет менее 20%. Кроме п. Фирово природный газ присутствует только в 5 населенных пунктах, расположенных на территории 2 поселений.

Несмотря на то, что в Фировском районе ранее был реализован проект «Внешние сети газопровода в п. Фирово», по которому было построено и введено в эксплуатацию:

- межпоселковый газопровод высокого давления Великооктябрьский–Фирово протяженностью 11,3 км:

- газопровод низкого давления (уличные сети) 2,1 км;

- переведены на природный газ две муниципальные котельные;

- газифицирован муниципальный жилой фонд.

Целью данного проекта был перевод на природный газ центральной котельной и котельной ЦРБ в п. Фирово, что и удалось успешно осуществить.

К сожалению разводящие газовые сети по улицам поселка практически не проектировались и основным жилым массивам индивидуальной жилой застройки газ не доступен. Население заинтересовано в газификации своих домов. В Администрацию Фировского района регулярно поступают обращения и заявления жителей районного центра о газификации домов.

Строительство внутрипоселковых разводящих газовых сетей протяженностью 18,419 км в п. Фирово позволит газифицировать 925 домовладений, что значительно повысит качество жизни населения.

Данная инвестиционная Программа включает в себя проектирование и строительство газовых сетей, которые позволят перевести с твердого топлива на природный газ  более 900 жилых домов, несколько производственных объектов, что значительно сократит расходы на закупку топлива. Для малоимущих слоев населения при подключении их домовладений будет оказана  социальная помощь.

Программа, являющаяся одной из основных частей бюджета муниципального образования Фировский район Тверской области на 2013-2015 годы, определяет расходование средств  бюджета района: всего 4 564,5  тыс.руб., в том числе по годам:

2013 год -      117,3 тыс. руб.

2014 год –  2 407,2 тыс. руб.

2015 год –  2 040 тыс. руб.

Рассматриваемое строительство – социально-значимый объект  решения проблем газоснабжения для улучшения условий жизни, сокращения затрат на жилищно-коммунальные услуги, дальнейшее развитие Фировского района.

Раздел 2. Обоснование необходимости участия  муниципального образования Фировский район Тверской области в решении проблемы

Фировский район расположен в северо-западной части Тверской области. Его территория граничит на севере с Валдайским и Демянским районами Новгородской области, границы также соприкасаются с четырьмя районами Тверской области: Бологовским, Вышневолоцким, Кувшиновским, Осташковским, а также землями ЗАТО Озёрный.

Территория района занимает 174 755 га.

На территории района расположены 108 населенных пунктов, объединенных в 3 сельских поселений и два городских.

Административный центр района пгт Фирово является городским поселением.

Население Фировского района, по официальным данным РОССТАТа, по состоянию на 01.01.2013 года, составляет 9 112 человек (население районного центра пгт Фирово – 2 360 человек). Количество домовладений в п. Фирово1 124, количество газифицированных домов/квартир 185, уровень газификации 16,3 %.

Разработка проектно-сметной документации на внутрипоселковые разводящие газовые сети в п. Фирово Тверской области. Протяженность газовых сетей – 18 419 м в том числе:

1 очередь – 4 734 м, ШРП, ул. Мира, Новая, Совхозная, Гагарина, пер.Совхозный, ул. Больничный городок. Потребителей – 202.

2 очередь – 5 010 м, ШРП, ул. Советская, Озерная, Садовая, Профсоюзная, Зеленая, пер. Озерный. Потребителей – 191.

3 очередь – 4 790 м, ул. Железнодорожная, Молодежная, Коммунальная, Лесная, Комсомольская, Октябрьская, Правды, Фировка, Заводское шоссе, Первомайская. Потребителей – 324.

4 очередь – 3 885 м, ШРП, Ленинская, Пионерская, Юбилейная, Мелиораторов, Кооперативная, Красноармейская. Потребителей – 208.

Ориентировочная стоимость строительства составляет – 43,600 млн. рублей, в т.ч.:

1 очередь – 11 млн. 820 тыс. руб.

2 очередь – 11 млн. 780 тыс. руб.

3 очередь – 11 млн. 400 тыс. руб.

4 очередь – 8 млн. 600 тыс. руб.

Раздел 3. Цель реализации Программы

Целью Программы является строительство внутрипоселковых разводящих газовых сетей в пос. Фирово, планомерное доведение природного газа до потребителей.

Инвестиционная Программа, выступая одним из основных инструментов осуществления инвестиционной политики в рамках  системы бюджетного планирования, направлена  на реализацию  целей и приоритетных направлений  социально-экономического развития Фировского района, последовательное  решение задач по достижению устойчивых темпов экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики, эффективного использования капитальных вложений, включая  рациональное использование бюджетных средств. При реализации данной Программы обеспечивается качество услуг:

- проектируемая система газоснабжения п. Фирово обеспечивает бесперебойное и безопасное газоснабжение, а также возможность оперативного подключения потребителей газа;

-  использовать дополнительные объемы природного газа по Фировскому району.

Основными задачами Программы является строительство газовых сетей протяженностью 18 419 м, в том числе по очередям:

1 очередь – 4 734 м, ШРП, ул. Мира, Новая, Совхозная, Гагарина, пер.Совхозный, ул. Больничный городок. Потребителей – 202.

2 очередь – 5 010 м, ШРП, ул. Советская, Озерная, Садовая, Профсоюзная, Зеленая, пер. Озерный. Потребителей – 191.

3 очередь – 4 790 м, ул. Железнодорожная, Молодежная, Коммунальная, Лесная, Комсомольская, Октябрьская, Правды, Фировка, Заводское шоссе, Первомайская. Потребителей – 324.

4 очередь – 3 885 м, ШРП, Ленинская, Пионерская, Юбилейная, Мелиораторов, Кооперативная, Красноармейская. Потребителей – 208.

Целью реализации данной программы является создание условий для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства, создания условий для комфортного проживания жителей районного центра и в целом улучшение качества жизни населения.

Раздел 4. Основные мероприятия по реализации Программы, объем средств с разбивкой по годам и обоснование объема средств, необходимого для реализации Программы.

Таблица №1

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2013г | 2014г | 2015г | Обоснова-ние |
| Завершение проектирования объекта «Внутрипоселковые разводящие газовые сети в п. Фирово» | Средства областного бюджета | 1 032,7 | 1 032,7 | - | - | На основании расчетов застройщика ГУП «Тверьоблстройзаказчик» |
|  | Средства бюджета МО «Фировский район» | 117,3 | 117,3 | - | - |  |
| Строительство объекта «Внутрипоселковые разводящие газовые сети в п. Фирово» | Средства областного бюджета | 39 152,8 | - | 21 192,8 | 17 960 | Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы |
|  | Средства бюджета МО «Фировский район» | 4 447,2 | - | 2 407,2 | 2 040 |  |
|  | ИТОГО: | 44 750 | 1 150 | 23 600 | 20 000 |  |

Программные мероприятия могут уточняться в ходе реализации программы в соответствии с выделенными ассигнованиями из областного бюджета. Доля бюджета МО «Фировский район» от общей стоимости работ составляет 10,2%.

Раздел 5. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы  при наличии  финансирования  из областного бюджета и бюджета МО «Фировский район»  предусматривается в 2013 – 2015 годах.

Раздел 6. Расчет социальной и экономической эффективности реализации Программы

Данная инвестиционная Программа включает в себя строительство газовых сетей, что позволит перевести с твердого топлива на природный газ более 900 жилых домов, несколько производственных объектов. Возможность пользоваться природным газом  будет предоставлена 1950 чел. Администрация Фировского района  заинтересована в привлечении  инвестиций  и реализации  инвестиционных проектов как на территории района, так и в районном центре п.. Фирово. Развитие индивидуального жилищного строительства, создание комфортных условий для проживания, а в целом улучшение качества жизни – главная задача и цель реализации данного проекта.

Рассматриваемое строительство – социально-значимый объект в решении проблем газоснабжения для улучшения условий жизни, сокращения затрат на жилищно-коммунальные услуги, дальнейшее развитие Фировского района.

Раздел 7. Механизмы реализации Программы

Программа направлена на консолидацию бюджетных средств, привлечение средств областного бюди районного бюджетов и, в будущем,  бюджета поселения для решения задач по повышению уровня газификации Фировского района. Администрация Фировского района Тверской области  является муниципальным заказчиком-координатором Программы.

Раздел 8. Механизмы  управления  и контроля за реализацией  Программы

Управление Программой осуществляется Администрацией Фировского района.

Администрация Фировского района с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизма ее реализации, а также состава исполнителей. В случае необходимости вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы, исходя из возможностей бюджета МО «Фировский район».

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое управление Администрации Фировского района.