АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 03.02.2016 г. | - п. Фирово | № 16 |
| --- | --- | --- |

О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Фировского района во время весеннего паводка 2016 года

Для предотвращения подтопления объектов экономики района, обеспечения сохранности жилых и производственных строений, исключения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2016 года, Администрация Фировского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Рекомендовать Главам администраций городских и сельских поселений, руководителям предприятий и организаций района провести проверку жилых, производственных построек, сооружений, коммуникаций, мостов, попадающих в зоны возможного подтопления паводковыми водами, оценить степень их защищенности и организовать проведение работ по обеспечению их защиты.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций привести в готовность водооткачивающие средства и исключить случаи подтопления жилых и производственных помещений, обеспечить бесперебойную работу инженерных коммуникаций. В периоды интенсивного снеготаяния организовать поверхностную очистку наносов от мусора, образовавшихся наледей, других завалов, препятствующих стоку воды.

- Рекомендовать Главам администраций городских и сельских поселений, руководителям ООО «Фировское ДРСУ» (Смирнов П.М.), МУП «Фировское ЖКХ» (Петров Н.В.), МУП «Великооктябрьский коммунальщик» (Горюнов Ю.В.) своими распоряжениями создать противопаводковые комиссии и организовать аварийные бригады на период паводка, определить силы и средства, заключить необходимые договора на выполнение работ и обеспечить исключение возникновение чрезвычайных ситуаций.

Копии распоряжений, списки составов комиссий и аварийных бригад, сил и средств, договоров и планов мероприятий представить в отдел ГО ЧС и МП Администрации Фировского района до 01 марта 2016 года.

- Руководителю отдела ГОЧС и МП района (Андреев С.П.) организовать проверку состояния Шлинской плотины и принять необходимые меры по контролю за ее исправностью.

- Рекомендовать руководителю ООО «Фировское ДРСУ» (Смирнов П.М.) обеспечить пропуск паводковых вод под мостами и другими гидротехническими сооружениями, не допустить размыва и затопления отдельных участков дорог района.

- Утвердить план мероприятий противопаводковой направленности на территории района (приложение 1).

- Утвердить состав оперативного штаба противопаводковых мероприятий района (приложение 2).

- О выполнении мероприятий в соответствии с п.6 данного постановления информировать отдел ГО ЧС и МП Администрации района.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой, оперативный контроль за руководителем отдела ГО ЧС и МП района.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном стенде и на официальном сайте Администрации Фировского района.

Глава Администрации

Фировского района	Ю.В. Воробьев

Приложение 1

Утверждено постановлением

Администрации Фировского района

№ 16 от 03.02.2016 года

ПЛАН

мероприятий противопаводковой направленности на территории Фировского района на 2016 год

| № пп | Мероприятия | Срок выполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах, а также по оповещению населения в случае возможного подтопления. Подготовка нормативно-правовой базы | 01.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП, Главы поселений района |
|  | Подготовка сведений о планируемых объемах финансовых и материальных ресурсов привлекаемых к пропуску весеннего половодья 2016 года | 15.02.2016 | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП, Главы поселений района |
|  | Создание оперативного штаба по координации деятельности в период весеннего паводка. | 20.02.2016 | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП района |
|  | Определение перечня населенных пунктов, важных объектов экономики, газопроводов, линий электропередач и связи, скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления (затопления) | 05.03.2016 | Отдел ГО ЧС и МП района, Главы поселений района, руководители организаций и учреждений |
|  | Обследование гидротехнических сооружений, мостов, дорог, водопропускных труб и др. сооружений и принятие мер по их обследованию, расчистке, ремонту и т.д. | 10.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП района, Главы поселений района, руководители организаций и учреждений |
|  | Определение мест возможного размещения граждан пострадавших при возможном подтоплении, организация их жизнеобеспечения | 05.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы поселений района |
|  | Организация работы по предупреждению размыва в местах расположения кладбищ | 10.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы поселений района |
|  | Организация контроля уровня паводковых вод | в период паводка | Главы поселений района |
|  | Планирование и организация работы по обеспечению безопасного посещения общеобразовательных и дошкольных учреждений района | в период паводка | Руководители РОО, МОУ, Главы поселений района |
|  | Организация и обеспечение силами Фировского отделения полиции мероприятий по обеспечению безопасности, охране общественного порядка и безопасности дорожного движения в период паводка | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы поселений района, Фировский пункт полиции |
|  | Очистка гидротехнических сооружений, мостов, дорог, водопропускных труб и др. сооружений и принятие мер по их обследованию, расчистке, ремонту и т.д. | 25.03.2016 | ООО «Фировское ДРСУ», главы поселений района |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения (памятки, СМИ, телевидение и т.д.) | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП, Главы поселений района |
|  | Проверка объектов жизнеобеспечения и создание резервных источников (водо-, электро- и теплоснабжения) | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ района, главы поселений района, руководители организаций и учреждений |
|  | Организация финансирования денежными средствами из финансового резерва для проведения работ по ликвидации последствий паводка | 20.04.2016 | Глава района, Главы поселений района |
|  | Определение состава сил и средств привлекаемых в период весеннего паводка, согласование их привлечения. Проведение проверки готовности к проводимым мероприятиям | 05.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП района, Главы поселений района, руководители организаций и учреждений |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросу подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод | 10.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ района |
|  | Проведение рабочих совещаний с руководителями ОМС, предприятий и учреждений по проведению и организации работ при паводковых мероприятиях | При необходимости | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП района, Главы поселений района, руководители организаций и учреждений |

Приложение 2

Утверждено постановлением

Администрации Фировского района

№ 16 от 03.02.2016 года

| Состав оперативного штаба противопаводковых мероприятий |  |
| --- | --- |
| Воробьев Ю.В. | - Глава Администрации Фировского района, руководитель оперативного штаба |
| Андреев С.П. | - руководитель отдела ГО ЧС и МП Администрации Фировского района, заместитель руководителя оперативного штаба |
| Члены оперативного штаба: |  |
| Сорокина О.Н | - Глава Администрации Рождественского сельского поселения |
| Панюков С.И. | – Глава Администрации Фировского сельского поселения |
| Иванова В.А. | – Глава Администрации Великооктябрьского сельского поселения |
| Потапов Н.Е. | – Глава Администрации Фировского городского поселения |
| Малахов Ф.А. | –Глава Администрации Великооктябрьского городского поселения |
| Горюнов Ю.В. | – директор МУП «Великооктябрьский коммунальщик» |
| Гуренков О.Г. | – начальник Фировского пункта полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» (по согласованию) |
| Ипатов В.Г. | - начальник Фировского РЭС МРСК-Центра Тверьэнерго (по согласованию) |
| Музалев В.И. | - директор Фировского отделения ООО «ОЭК» (по согласованию) |
| Валенцев С.Н. | – начальник Фировского гарнизона пожарно-спасательной службы (по согласованию) |
| Петров Н.В. | - директор МУП «Фировское ЖКХ» |
| Смирнов П.М. | – директор ООО «Фировское ДРСУ» (по согласованию) |