Информация

по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг.

Распоряжением Администрации Фировского района № 47-1 от 19 мая 2016 года утвержден План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 гг. В соответствии с данным планом ведутся работы по подготовке объектов коммунальной сферы, жилищного фонда, образовательных учреждений. По состоянию на 20 июля 2016 года выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт кровли дома № 1 по ул. Правды, п. Фирово.
2. Капитальный ремонт электроснабжения дома № 19 по ул. Советская, п. Фирово.
3. Капитальный ремонт отмостки дома № 6 по ул. Московская, п. Фирово.
4. Замена водопровода по адресу: п. Фирово, ул. Гагарина – 360 м.
5. Установлен частотный преобразователь на артезианскую скважину по адресу: п. Фирово, ул. Правды.
6. Замена водопровода в д. Дерева – 187 м.
7. Замена водопровода в д. Жуково – 692 м.
8. Замена дверей и дверных коробок в подвалах и подъездах домов по адресу: п. Сосновка, ул. Школьная, д. 89, 90, 91.
9. Замена водопровода ЦПШ-ул. Шоссейная – 300 м.
10. Чистка приямка КНС в п. Великооктябрьский.
11. Замена дверей и дверных коробок в подвалы домов по адресу: п. Великооктябрьский, ул. Кооперативная, д. 20, 22.
12. Капитальный ремонт кровли здания детского сада «Ласточка» в п. Фирово.
13. Замена 6 оконных блоков в здании детского сада «Родничок» в п. Фирово.
14. Замена 8 оконных блоков в здании детского сада «Колокольчик» в п. Сосновка.
15. Замена 1 оконного блока в здании детского сада «Белочка» в п. Великооктябрьский.
16. Замена 3 оконных блоков в здании Баталинского детского сада.
17. Замена 2 оконных блоков в здании Фировской школы.
18. Замена 2 оконных блоков в здании Фировской школы.
19. Замена 5 оконных блоков в здании Великооктябрьской школы.
20. Ремонт кровли на здании Фировской школы.
21. Ремонт кровли здания котельной в д. Дубровка.
22. Утепление пристройки школьной столовой в п. Фирово.
23. Ремонт канализации Фировской школы.
24. Ремонт канализации детского сада «Колокольчик» в п. Сосновка.
25. Установка 3 металлических входных дверей в здании Баталинского детского сада.

Ведутся работы по ревизии водопроводных колонок, вентилей и задвижек сетей водоснабжения и теплоснабжения. Выполняется чистка водопроводных колодцев.

В ближайшее время запланированы работы по замене участка водопровода по ул. Пионерская, п. Фирово (680 м); прокладка водопровода по ул. Пушкина, ул. Толстова, п. Труд (70 м); ул. Шлинская, ул. Советская, с. Рождество (460 м); п. Граничный (170 м); замена участков водопроводов в п. Великооктябрьский, ул. Пролетарская (130 м), Советская (10 м), Шоссейная (10 м). В срок до 01.09.2016 планируется выполнить работы по замене участка теплотрассы до здания детского сада в п. Сосновка