АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.01.2018                           п. ФИРОВО                                    №  5

О внесении изменений в постановление Администрации Фировского района

от 03 февраля 2017 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2017-2019 годы»

В соответствии с решением Собрания депутатов Фировского района Тверской области от 25.12.2017 года № 142 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 100 от 22.12.2016 г. «О бюджете муниципального образования Фировский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Фировского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление Администрации Фировского района от 03.02.2017 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2017-2019 годы» следующие изменения и дополнения:

  - Паспорт муниципальной программы муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2017-2019 годы (далее – муниципальной программы) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Главу 2 «Мероприятия подпрограммы» подраздела 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению

  - Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1» подраздела 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

  - Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2»  Подраздела II Подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению

  - Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3» Подраздела III изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

- Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года, и подлежит размещению на официальном сайте Фировского района.

Глава Администрации

Фировского района                                                                             Ю.В. Воробьев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Фировского района

от _____________ № ___

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

«Фировский район» Тверской области

(наименование муниципального образования Тверской области)

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2017-2019 годы |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация Фировского района |
| Администратор муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Администрации Фировского района; Отдел образования Администрации Фировского района |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны труда Администрации Фировского района, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Фировского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель «Повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства, эффективное использование энергоресурсов, увеличение объемов строительства, устойчивое функционирование транспортной системы и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети Фировского района» |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» (далее – подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма 2). Подпрограмма 3. «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства» (далее – подпрограмма 3). Подпрограмма 4 «Обеспечение развития строительства объектов социально - культурного значения, объектов торговли и жилищного фонда» (далее – подпрограмма 4) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение потерь тепловой энергии при ее передаче в суммарном объеме переданной тепловой энергии с 11,0 % в 2017 г. до 10,6 % в 2019 г. - увеличение площади жилищного фонда, обеспеченного 1 или несколькими видами коммунальных услуг, в общей площади жилищного фонда с 31,0 % в 2017 г. до 32 % в 2019 г. - снижение износа коммунальной инфраструктуры с 43 % в 2017 г. до 40 % в 2019 г. - снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) с 0,12 в 2017 г. до 0,11 в 2019 г. - снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете куб. метров на 1 чел.) с 35,5 в 2017 г. до 34,8 в 2019 г. - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади) с 70,8 в 2017 г. до 70,6 в 2019 г. - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 153 в 2017 г. до 150 в 2019 г. - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения с 32,0 в 2017 г. до 31,2 в 2019 г. - снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 17,0 в 2017 г. до 16,6 в 2019 г. - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) с 3,5 в 2017 г. до 3,1 в 2019 г. - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) с 0,0014 в 2017 г. до 0,0013 в 2019 г. - повышение уровня газификации с 43 % в 2017 г. до 45 % в 2019 г. – увеличение объема ввода жилья на 1 жителя на территории муниципального образования с 0,053 кв. м в 2017 г. до 0,055 в 2019 г. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-2019 годы – 24 965,8 тыс. рублей 2017 год – 9 407,3 тыс. рублей, в том числе подпрограмма 1 – 1 935,1 тыс. руб. подпрограмма 2 – 574,8 тыс. руб. подпрограмма 3 – 6 897,4 тыс. руб. подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 2018 год – 7 659,8 тыс. рублей, в том числе подпрограмма 1 – 1 500,0 тыс. руб. подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб. подпрограмма 3 – 6 159,8 тыс. руб. подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 2019 год – 7 898,7 тыс. рублей, в том числе подпрограмма 1 – 1 500,0 тыс. руб. подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб. подпрограмма 3 – 6 398,7 тыс. руб. подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Фировского района

от _________________ № ____

Глава 2 «Мероприятия подпрограммы»

23. Решение задачи 1 «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»:

а) административное мероприятие «Информирование населения Фировского района о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления о мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в данной сфере»;

б) мероприятие «Развитие производственной базы предприятий жилищно – коммунального комплекса и проведение ремонта объектов теплоэнергетических комплексов Фировского района в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду»;

в) административное мероприятие «Проведение мониторинга хода подготовки к осенне-зимнему периоду»;

г) мероприятие «Субсидии предприятиям жилищно - коммунального хозяйства на возмещение  затрат за потребленный природный газ и электроэнергию, используемые для выработки тепловой энергии и за транспортировку газа";

д) мероприятие "Расходы на выполнение переданных полномочий поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район";

е) мероприятие "Реализация мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий в рамках региональной программы".

ж) мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»

24. Решение задачи 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Фировский район» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»:

а) административное мероприятие «Оформление и направление пакета документов для участия в конкурсном отборе на получение средств областного бюджета на строительство внутрипоселковых газовых сетей в рамках адресной инвестиционной программы»;

б) мероприятие "Техническое обслуживание газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования и сооружений расположенных на них";

в) мероприятие «Обеспечение софинансирования местного бюджета на строительство внутрипоселковых газовых сетей в рамках адресной инвестиционной программы»;

25. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Фировского района

от _________________ № ____

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

26. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства», составляет 4 935,1 тыс. руб.

27. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры» | Задача 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования» |  |
| 2017 г. | 873,4 | 1061,7 | 1935,1 |
| 2018 г. | 0,00 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2019 г. | 0,00 | 1500,0 | 1500,0 |
| Всего, тыс. руб. | 873,4 | 4061,7 | 4935,1 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Фировского района

от _________________ № ____

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

36. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности», составляет 574,8 тыс. руб.

37. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере» | Задача 2 «Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации» |  |
| 2017 г. | 574,8 | 0,00 | 574,8 |
| 2018 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, тыс. руб. | 574,8 | 0,00 | 574,8 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Фировского района

от _________________ № ____

Подраздел III

Подпрограмма 3. «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

46. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства», составляет 19 455,9 тыс. руб.

47 Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район» | Задача 2 «Повышение транспортной доступности населения» |  |
| 2017 г. | 4710,2 | 2187,2 | 6897,4 |
| 2018 г. | 4959,8 | 1200,0 | 6159,8 |
| 2019 г. | 5198,7 | 1200,0 | 6398,7 |
| Всего, тыс. руб. | 14868,7 | 4587,2 | 19455,9 |