

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ФИРОВСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 27.02.2018 | п. Фирово | № 34 |

**О мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Фировского района во время весеннего паводка 2018 года**

Для предотвращения подтопления объектов экономики района, обеспечения сохранности жилых и производственных строений, исключения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2018 года, Администрация Фировского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Рекомендовать Главам Администраций городских и сельских поселений, руководителям предприятий и организаций района провести проверку жилых, производственных построек, сооружений, коммуникаций, мостов, попадающих в зоны возможного подтопления паводковыми водами, оценить степень их защищенности и организовать проведение работ по обеспечению их защиты.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций привести в готовность водооткачивающие средства и исключить случаи подтопления жилых и производственных помещений, обеспечить бесперебойную работу инженерных коммуникаций. В периоды интенсивного снеготаяния организовать поверхностную очистку наносов от мусора, образовавшихся наледей, других завалов, препятствующих стоку воды.
3. Рекомендовать Главам Администраций городских и сельских поселений, руководителям ООО «Фировское ДРСУ» (Смирнов П.М.), МУП «Фировское ЖКХ» (Петров Н.В.), МУП «Великооктябрьский коммунальщик» (Лыков С.В.) своими приказами создать противопаводковые комиссии и организовать аварийные бригады на период паводка, определить силы и средства, заключить необходимые договоры на выполнение работ и обеспечить исключение возникновение чрезвычайных ситуаций.

Копии приказов, списки составов комиссий и аварийных бригад, сил и средств, договоров и планов мероприятий представить в отдел ГО ЧС и МП Администрации Фировского района до 10 марта 2018 года.

1. Рекомендовать руководителю ООО «Фировское ДРСУ» (Смирнов П.М.) обеспечить пропуск паводковых вод под мостами и другими гидротехническими сооружениями, не допустить размыва и затопления отдельных участков дорог района.
2. Утвердить план мероприятий противопаводковой направленности на территории района (приложение 1).
3. Утвердить состав оперативного штаба противопаводковых мероприятий района (приложение 2).
4. О выполнении мероприятий в соответствии с п. 5 данного постановления информировать отдел ГО ЧС и МП Администрации района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой, оперативный контроль за руководителем отдела ГО ЧС и МП района.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном стенде Администрации Фировского района и на официальном сайте Фировского района.

**Глава Администрации**

**Фировского района Ю.В. Воробьев**

Приложение 1

к постановлению

Администрации Фировского района

от 27.02.2018 № 34

**ПЛАН**

**мероприятий противопаводковой направленности на территории Фировского района на 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятия | Срок выполнения | исполнители |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах, а также по оповещению населения в случае возможного подтопления. Подготовка нормативно-правовой базы | 05.03.2018 | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП, Главы Администраций поселений района |
|  | Подготовка сведений о планируемых объемах финансовых и материальных ресурсов привлекаемых к пропуску весеннего половодья 2018 года | 01.03.2018 | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП, Главы Администраций поселений района |
|  | Создание оперативного штаба по координации деятельности в период весеннего паводка. | 01.03.2018 | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП района |
|  | Определение перечня населенных пунктов, важных объектов экономики, газопроводов, линий электропередач и связи, скотомогильников, попадающих в зону возможного подтопления (затопления) | 05.03.2018 | Отдел ГО ЧС и МП района, Главы Администраций поселений района, руководители организаций и учреждений |
|  | Определение мест возможного размещения граждан пострадавших при возможном подтоплении, организация их жизнеобеспечения | 10.03.2018 | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы Администраций поселений района |
|  | Организация работы по предупреждению размыва в местах расположения кладбищ | 15.03.2018 | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы Администраций поселений района |
|  | Организация контроля уровня паводковых вод | в период паводка | Главы Администраций поселений района |
|  | Планирование и организация работы по обеспечению безопасного посещения общеобразовательных и дошкольных учреждений района | в период паводка | Руководители РОО, МОУ, Главы Администраций поселений района |
|  | Организация и обеспечение силами Фировского пункта полиции мероприятий по обеспечению безопасности, охране общественного порядка и безопасности дорожного движения в период паводка | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы Администраций поселений района, Фировский пункт полиции |
|  | Очистка гидротехнических сооружений, мостов, дорог, водопропускных труб и др. сооружений и принятие мер по их обследованию, расчистке, ремонту и т.д. | 25.03.2018 | ООО «Фировское ДРСУ», Главы Администраций поселений района |
|  | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения (памятки, СМИ, телевидение и т.д.) | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП, Главы Администраций поселений района |
|  | Проверка объектов жизнеобеспечения и создание резервных источников (водо-, электро- и теплоснабжения) | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ района, Главы Администраций поселений района, руководители организаций и учреждений |
|  | Организация финансирования денежными средствами из финансового резерва для проведения работ по ликвидации последствий паводка | 20.04.2018 | Глава Администрации района, Главы Администраций поселений района |
|  | Определение состава сил и средств привлекаемых в период весеннего паводка, согласование их привлечения. Проведение проверки готовности к проводимым мероприятиям | 10.03.2018 | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП района, Главы Администраций поселений района, руководители организаций и учреждений |
|  | Проведение заседания КЧС и ОПБ района по вопросу подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод | 01.04.2018 | Председатель КЧС и ОПБ района |
|  | Проведение рабочих совещаний с руководителями ОМС, предприятий и учреждений по проведению и организации работ при паводковых мероприятиях | При необходимости | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГО ЧС и МП района, Главы Администраций поселений района, руководители организаций и учреждений |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Фировского района

от 27.02.2018 № 34

|  |  |
| --- | --- |
| Состав оперативного штаба противопаводковых мероприятий | |
| Воробьев Ю.В. | - Глава Администрации Фировского района, руководитель оперативного штаба |
| Андреев С.П. | - руководитель отдела ГО ЧС и МП Администрации Фировского района, заместитель руководителя оперативного штаба |
| Члены оперативного штаба: | |
| Сорокина О.Н | - Глава Администрации Рождественского сельского поселения  (по согласованию) |
| Панюков С.И. | – Глава Администрации Фировского сельского поселения  (по согласованию) |
| Иванова В.А. | – Глава Администрации Великооктябрьского сельского поселения (по согласованию) |
| Никора Н.А. | – и.о. Главы Администрации Фировского городского поселения  (по согласованию) |
| Малахов Ф.А. | –Глава Администрации Великооктябрьского городского поселения (по согласованию) |
| Лыков С.В. | – директор МУП «Великооктябрьский коммунальщик»  (по согласованию) |
| Большаков А.А. | – и.о. начальника Фировского пункта полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» (по согласованию) |
| Безуглов В.С. | - начальник Фировского РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» - Тверьэнерго (по согласованию) |
| Музалев В.И. | - директор Фировского отделения ООО «РСО» (по согласованию) |
| Костылев А.А. | - госинспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам (по согласованию) |
| Самодуров В.В. | - и.о. директора МУП «Фировское ЖКХ» (по согласованию) |
| Смирнов П.М. | – директор ООО «Фировское ДРСУ» (по согласованию) |