АДМИНИСТРАЦИЯ

ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 12.05.2012 г                                            п. ФИРОВО                                             No 138

О реконструкции и ремонте сетей

уличного освещения п. Фирово на 2012 г.

В связи с проведением профилактических и ремонтных работ, проведением инвентаризации потребляемой мощности сетей уличного освещения, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соглашением о передаче муниципальному образованию «Фировский район» осуществления части полномочий муниципального образования «Фировское городское поселение» от 30.12.2011 г.:

1. Провести ремонтные и профилактические работы по уличному освещению

п. Фирово в соответствии с графиком проведения работ (прилагается),

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Фировского района,

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на С.В.Павлову - руководителя отдела ЖКХ и охраны труда Администрации Фировского района.

Глава Администрации

Фировского района 							Ю.В. Воробьев

Приложение № 1 к

распоряжению

Администрации Фировского района

от  __________ № ________

График

проведения ремонтных и профилактических работ

по уличному освещению п. Фирово

| Дата | Наименование работ | Название улиц и ТП |
| --- | --- | --- |
| 19.05.– 26.05.2012 г. | ремонт пусковой аппаратуры, ревизия питающего уличного освещения пускового оборудования | подстанции № 2, № 3 |
| 28.05.– 05.06.2012 г | ремонт пусковой аппаратуры, ревизия питающего уличного освещения пускового оборудования | подстанции № 4, № 5 |
| 06.06.- 16.06.2012 г | ремонт пусковой аппаратуры, ревизия питающего уличного освещения пускового оборудования | подстанции № 8, № 10 |
| 18.06.- 30.06.2012 г. | ремонт пусковой аппаратуры, ревизия питающего уличного освещения пускового оборудования | подстанции № 11, № 12, № 13 |
| 02.07.- 10.07.2012 г. | Профилактический осмотр фонарей, демонтаж нерабочих фонарей, замена ламп, ремонт выключателей | ул. Юбилейная, ул. Красноармейская |
| 11.07.- 16.07.2012 г. | Профилактический осмотр фонарей, демонтаж нерабочих фонарей, замена ламп, ремонт выключателей | ул. Садовая, ул. Ветлечебница, ул. Ленинская |
| 17.07.-21.07.2012 г. | Профилактический осмотр фонарей, демонтаж нерабочих фонарей, замена ламп, ремонт выключателей | ул. Зеленая, ул. Профсоюзная, ул. Луговая |
| 23.07.-31.07.2012 г | Профилактический осмотр фонарей, демонтаж нерабочих фонарей, замена ламп, ремонт выключателей | ул. Коммунальная, ул. Молодежная, ул. Кооперативная |
| 01.08.- 07.08.2012 г. | Профилактический осмотр фонарей, демонтаж нерабочих фонарей, замена ламп, ремонт выключателей | ул. Мира, ул. Новая, ул. Валдайский тупик |
| 08.08.- 15.08.2012 г. | Профилактический осмотр фонарей, демонтаж нерабочих фонарей, замена ламп, ремонт выключателей | Ул. Гагарина, Совхозный переулок, ул. Больничный городок |
| 17.08.- 31.08.2012 г | Профилактический осмотр фонарей, демонтаж нерабочих фонарей, замена ламп, ремонт выключателей | ул. Озерная, ул. Школьная, Школьный переулок, ул. Правды, ул. Заводское шоссе |