Приложение  1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Фировского района

от 04.02.2020  № 20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Фировский район Тверской области

(наименование муниципального образования Тверской области)

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2020-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

Фирово

2020

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования

«Фировский район» Тверской области

(наименование муниципального образования Тверской области)

| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2020-2022 годы |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Фировского района |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны труда Администрации Фировского района, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Фировского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель «Повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства, эффективное использование энергоресурсов, увеличение объемов строительства, устойчивое функционирование транспортной системы и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети Фировского района» |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» (далее – подпрограмма 1). Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма 2). Подпрограмма 3. «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства» (далее – подпрограмма 3). Подпрограмма 4 «Обеспечение развития строительства объектов социально - культурного значения, объектов торговли и жилищного фонда» (далее – подпрограмма 4) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение общей площади жилищного фонда, оборудованного одновременно всеми видами коммунальных услуг с 59,2 в 2020 г. до 60,1 в 2022 г. - снижение доли износа коммунальной инфраструктуры с 53 % в 2020 г. до 51 % в 2022 г. - снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) с 0,1 в 2020 г. до 0,99 в 2022 г. - снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете куб. метров на 1 чел.) с 1,61 в 2020 г. до 1,4 в 2022 г. - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади) с 53,0 в 2020 г. до 48,0 в 2022 г. - сохранение удельного расхода тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади) 0,16 в 2020 г. до 0,16 в 2022 г. - снижение удельного расхода холодной воды на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.) с 28 в 2020 г. до 26 в 2022 г. - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади) с 818,8 в 2020 г. до 805,2 в 2022 г. - снижение удельного расхода природного газа на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.) с 90,15 в 2020 г. до 89,15 в 2022 г. - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 178,64 в 2020 г. до 167,5 в 2022 г. - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения с 28,7 в 2020 г. до 28,2 в 2022 г. - снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 13,7 в 2020 г. до 12,8 в 2022 г. - увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя с 50 в 2020 г. до 50,5 в 2022 г. – увеличение объема ввода жилья на 1 жителя на территории муниципального образования с 0,15 кв. м в 2020 г. до 0,16 в 2022 г. - увеличение уровня газификации 22 % в 2020 г. до 23 % в 2022 г. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020-2022 годы – 91 745,3 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 70710,1 тыс. руб. 2020 год – 30 116,2 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 22 215,3 тыс. руб. подпрограмма 1 – 3 023,1 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 0,0 тыс. руб. подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб. подпрограмма 3 – 26 093,1 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 21 215,3 тыс. руб. подпрограмма 4 – 1000,0 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 1000,0 тыс. руб. 2021 год – 31 875,1 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 23 868,7 тыс. руб. подпрограмма 1 – 3 600,0 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 0,0 тыс. руб. подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб. подпрограмма 3 – 28 275,1 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 23 868,7 тыс. руб. подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 29 754,0 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 24 626,1 тыс. руб. подпрограмма 1 – 600,0 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 0,0 тыс. руб. подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб. подпрограмма 3 – 29 154,0 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета 24 626,1 тыс. руб. подпрограмма 4 – 0,0 тыс. руб. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

В состав муниципального образования Фировский район входят 2 городских и  3 сельских поселения, в состав которых входят 103 населенных пункта, на территории которых расположены коммунальные объекты ЖКХ.

Все поселения по состоянию на 01.01.2020 года снабжаются электроэнергией от  ВЛ-10-04 кВ.

Распределение электроэнергии в поселениях производится от подстанций  35-10 кВ по воздушным линиям 10-04  кВ до распределительных подстанций 630-25 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом составляет  около 10 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 6975 МВт.

В Фировском районе поселковые котельные имеются в Фировском городском поселении, Великооктябрьском городском  поселении, Рождественском сельском поселении, Великооктябрьском сельском поселении.

В сельских поселениях объекты социальной сферы отапливаются, как правило, от объектных котельных, жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива на объектных котельных являются уголь и дрова.

Теплоснабжение поселений осуществляется: Фировское городское поселение - 2  котельные, работающие на газе, Великооктябрьское городское поселение – 1 котельная, работающая на газе, Великооктябрьское сельское поселение -  1 котельная, работающая на твердом топливе, Рождественское сельское поселение – 3 котельные, работающие на твердом топливе.

Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилищный фонд.

Системой централизованного теплоснабжения в п. Фирово, п. Великооктябрьский, п. Граничный, п. Сосновка, п. Труд реализуется потребителям в год до 16,757 тыс. Гкал тепловой энергии. Общая отапливаемая площадь составляет 318,9 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда – 68,7 тыс. кв. м.

Индивидуальные жилые дома в основном отапливаются от печей. Основными видами топлива для них являются дрова.

В настоящее время на предприятиях и объектах коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Фировский район имеется ряд технико-экономических проблем, которые негативно сказываются на  их эффективном функционировании и обеспечении потребителей всеми видами предоставляемых услуг. Ряд населенных пунктов Фировского района недостаточно обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает увеличение объемов и охвата населения района коммунальными услугами. Кроме этого, часть имеющейся коммунальной инфраструктуры района имеет высокие показатели физического износа, что характеризуется происходящими порывами на магистральных трубопроводах, что приводит к сверхнормативным потерям энергоносителей и ресурсов.

1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития.

В настоящее время эффективность использования энергоресурсов в районе недостаточно высока. В жилищно-коммунальном хозяйстве имеет место неучтенное потребление энергоресурсов и воды (оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета составляет: по тепловой энергии 40%, холодной воде – 40%, электроэнергии 100%.

Эффективное использование бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере позволит снизить затраты на оплату энергоресурсов.

2. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Фировского района, а также с дорожной сетью сопредельных районов, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста района, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по Фировскому району составляет 310,5 км (с а/б покрытием – 77,7 км, ПГС – 230,2 км, грунт –               2,6 км), из них 98 км – автомобильные дороги 3 класса, переданные в полномочия по содержанию МО «Фировский район».

Количество искусственных сооружений по Фировскому району - 16 шт., общей протяженностью 788.7 п.м., расположенных на муниципальной дорожной сети: металлодеревянные и железобетонные.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в районе составляет 187,903 км (с а/б покрытием – 11,509 км, ПГС – 176,394 км).

Рост интенсивности дорожного движения на дорогах района привел к возрастанию изнашивающего воздействия автомобилей на дорожное полотно. Следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ, эта тенденция с каждым годом возрастает.

Для поддержания улично-дорожной сети района в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части, ремонт мостов и пешеходных переходов, трубопереездов.

Объекты, по которым проводятся ремонтные работы, определяются на основании проводимых комплексных проверок улично-дорожной сети по признакам необходимости и приоритетности, особое внимание уделяется дорогам, по которым производится подвоз учащихся к школам.

Содержание улично-дорожной сети, по причине недостаточности финансовых средств в основном сводится к проведению ямочного ремонта, проведение только таких работ не позволяет привести автомобильные дороги местного значения района в нормативное состояние и не является эффективным использованием средств бюджета района.

3. Серьезным резервом для увеличения объемов жилищного строительства является малоэтажное домостроение, которое обладает рядом существенных преимуществ перед традиционным строительством многоэтажного жилья.

Развитие малоэтажного жилищного строительства предусматривается путем стимулирования индивидуального жилищного строительства.

Препятствует развитию индивидуального жилищного строительства и отсутствие территорий, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, на которых предусмотрено индивидуальное жилищное строительство. Низкий уровень доходов населения отрицательно сказывается на принятии решения об улучшении жилищных условий.

4. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства,  обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг» на 2020-2022 годы (далее – муниципальная программа) включает комплекс мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению, а также по развитию дорог и благоустройству Фировского района, повышающие транспортную доступность объектов промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры.

Подраздел II

Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

5. На основании анализа уровня обеспеченности Фировского района объектами коммунальной инфраструктуры выявлены следующие общие проблемы:

а) объекты коммунальной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа. На многих коммунальных объектах оборудование устаревшее, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги;

б) недостаточный уровень и качество коммунальной инфраструктуры, а так же отсутствие ее объектов является препятствием для достижения главной цели деятельности муниципальной власти - повышения качества жизни населения;

в) низкий уровень газификации.

Основные проблемы при предоставлении транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования Фировский район:

- неудовлетворительное состояние остановочных пунктов для посадки и высадки пассажиров;

- низкий пассажиропоток на общественном транспорте;

- малочисленность населения сельских населенных пунктов;

- убыточность значительного числа маршрутов автомобильного

транспорта на пригородных маршрутах;

- старение и выход из строя подвижного состава.

Одна из основных проблем энергосбережения недостаточно высокая энергоэффективность во всех сферах, также в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Существенным препятствием развития жилищного строительства продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой.

6. Одной из основных причин возникновения проблем является недостаточное финансирование работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, ремонту дорог, строительства объектов, обусловленное ограниченностью средств местного бюджета. В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, главным образом направленных на сбережение тепловой энергии, на муниципальных объектах коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы.

Подраздел III

Основные направления решения проблем

7. Приоритетным направлением в области развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и повышения энергоэффективности является обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами с учетом целей и задач национальных проектов Российской Федерации, а также указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Требующими наиболее пристального внимания являются такие направления жилищно-коммунального хозяйства, как:

а) повышение качества предоставляемых жилищно – коммунальных услуг гражданам в жилищном фонде;

б) повышение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры;

в) развитие газификации населенных пунктов;

г) сокращение затрат населения и местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов;

д) повышение энергетической безопасности;

е) устойчивость к будущему повышению цен на энергетические ресурсы.

8. Основными направлениями решения проблем в транспортной системе и дорожного хозяйства Фировского района являются:

а) преодоление инфраструктурных ограничений, связанных с высокой степенью износа автомобильных дорог и искусственных сооружений, низким транспортно-эксплуатационным состоянием дорожной сети Фировского района;

б) совершенствование системы управления дорожным хозяйством с целью повышения эффективности и результативности работы дорожных предприятий, стимулирования применения современных материалов, технологий, машин и оборудования при выполнении дорожных работ;

в) совершенствование нормативной правовой базы в области дорожного хозяйства и транспорта;

9. Основными направлениями решения проблем в строительстве являются:

а) Увеличение объема вводимого жилья за счет увеличения объема малоэтажного строительства;

б) Нехватка денежных средств (отсутствие).

Подраздел IV

Приоритетные направления в сфере реализации

Муниципальной  программы

10. Приоритетными направлениями в жилищно-коммунальном комплексе, энергосбережения и повышения энергоэффективности являются:

а) создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан Фировского района;

б) строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

в) проектирование и строительство газораспределительных сетей в Тверской области;

г) улучшение финансового состояния организаций жилищно-коммунального хозяйства;

д) предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

е) своевременное вхождение в отопительный период и надежная эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры в период его прохождения;

ж) организация отпуска энергоресурсов потребителям на основании показаний приборов учета.

з) полное и надежное обеспечение населения, объектов бюджетно-социальной сферы и предприятий всех форм собственности энергоресурсами по доступным ценам;

и) снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления;

к) применение энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах социально-экономической жизни;

м) максимально полное и эффективное использование местных топливо-энергетических ресурсов;

н) стимулирование энергосбережения населением и хозяйствующими субъектами.

11. Приоритетными направлениями в дорожной и транспортной области на территории Фировского района являются:

а) планирование развития дорожного хозяйства, ориентированного на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;

б) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования Фировского района;

в) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в т.ч. посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ;

г) контроль за исполнением договорных условий перевозчиками.

12. Приоритетным направлением в строительстве является:

а) стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства.

Раздел II

Цель муниципальной программы

13. Муниципальная программа муниципального образования Фировский район Тверской области «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительства, сферы транспорта и дорожного хозяйства, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности» на 2020-2022 годы (далее – муниципальная программа) направлена на повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства, эффективное использование энергоресурсов, увеличение объемов строительства, устойчивое функционирование транспортной системы и улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети Фировского района.

14. Показателями, характеризующими достижение цели являются:

- общая площадь жилищного фонда, оборудованного одновременно всеми видами коммунальных услуг;

- уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете куб. метров на 1 чел.);

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход холодной воды на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.);

- удельный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход природного газа на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.);

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;

- удельный расход электрической энергии, используемой при производстве и передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения;

- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;

- общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя;

- объем ввода жилья на 1 жителя на территории муниципального образования;

- уровень газификации.

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

16. Описание характеристик показателей цели муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

17. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»;

б) подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»;

г) подпрограмма 4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда»

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»

Глава 1. Задачи подпрограммы

18. Реализация подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры»;

б) задача 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования»;

19. Решение задачи 1 «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами;

б) доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие муниципального образования Фировский район в уставном капитале которого составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Фировский район.

20. Решение задачи 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования» оценивается с помощью следующего показателя:

а) доля газифицированных домовладений и квартир.

21. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

22. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

23. Решение задачи 1 «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»:

а) административное мероприятие «Информирование населения Фировского района о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в данной сфере»;

б) мероприятие «Развитие производственной базы предприятий жилищно – коммунального комплекса и проведение ремонта объектов теплоэнергетических комплексов Фировского района в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду»;

в) административное мероприятие «Проведение мониторинга хода подготовки к осенне-зимнему периоду»;

г) мероприятие «Субсидии предприятиям жилищно - коммунального хозяйства на возмещение  затрат за потребленный природный газ и электроэнергию, используемые для выработки тепловой энергии и за транспортировку газа";

д) мероприятие «Расходы на выполнение переданных полномочий поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район»;

е) мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей Фировского района с использованием энергоэффективных технологий в рамках региональной программы»;

ж) мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов».

24. Решение задачи 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Фировский район» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства»:

а) административное мероприятие «Оформление и направление пакета документов для участия в конкурсном отборе на получение средств областного бюджета на строительство внутрипоселковых газовых сетей в рамках адресной инвестиционной программы»;

б) мероприятие "Техническое обслуживание газопроводов высокого и низкого давления, газового оборудования и сооружений, расположенных на них";

в) мероприятие «Развитие системы газоснабжения на территории Фировского района за счет всех источников финансирования»;

25. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

26. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства», составляет 7223,1 тыс. руб.

27. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры» | Задача 2 «Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования» |  |
| 2020 г. | 0,00 | 3 023,1 | 3 023,1 |
| 2021 г. | 0,00 | 3 600,0 | 3 600,0 |
| 2022 г. | 0,00 | 600,0 | 600,0 |
| Всего, тыс. руб. | 0,00 | 7 223,1 | 7 223,1 |

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности»

Глава 1. Задачи подпрограммы

28. Реализация подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности» связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере»;

б) задача 2 «Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации»;

29. Решение задачи 1 «Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере» оценивается с помощью следующих показателей:

а) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади);

б) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете куб. метров на 1 чел. населения);

в) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади);

г) удельный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете Гкал на 1 кв. метр общей площади);

д) удельный расход холодной воды на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.);

е) удельный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете кВт/ч на 1 кв. метр общей площади);

ж) удельный расход природного газа на снабжение многоквартирных домов Фировского района (в расчете куб. метров на 1 чел.);

30. Решение задачи 2 «Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации» оценивается с помощью показателя:

а) количество опубликованных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в средствах массовой информации.

31. Значения показателей задач подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

32. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

33. Решение задачи 1 «Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности»:

а) мероприятие «Выполнение работ по энергоэффективности в муниципальных бюджетных учреждениях района и административных зданиях (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка дверей, оконных блоков)»;

б) административное мероприятие «Обеспечение энергоэффективности в учреждениях образования, учреждениях культуры (замена оконных блоков, ремонт кровли и т.д.)»;

в) мероприятие «Выполнение работ по повышению энергоэффективности в казенных муниципальных учреждениях (замена оконных блоков, ремонт кровли и т.д.)».

34. Решение задачи 2 «Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности»:

а) административное мероприятие «Проведение семинаров, круглых столов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

б) административное мероприятие «Информирование населения, организаций и предприятий по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в средствах массовой информации».

35. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности», оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

36. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности», составляет 0,00 тыс. руб.

37. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере» | Задача 2 «Пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации» |  |
| 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подраздел III

Подпрограмма 3. «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»

Глава 1. Задачи подпрограммы

38. Реализация подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства» связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район»;

б) задача 2 «Повышение качества транспортного обслуживания населения».

39. Решение задачи 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район» оценивается с помощью следующих показателей:

а) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

40. Решение задачи 2 «Повышение качества транспортного обслуживания населения» оценивается с помощью показателя:

а) доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения Фировского района.

41. Значения показателей задач подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

42. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

43. Решение задачи 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»:

а) мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог 3 класса общего пользования регионального или межмуниципального значения в Фировском районе Тверской области»;

б) мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Фировского района»;

в) мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично – дорожной сети Фировского района»;

г) Мероприятие «Реализация переданных полномочий поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов»

44. Решение задачи 2 «Повышение качества транспортного обслуживания населения» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства»:

а) мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах)»;

б) административное мероприятие «Выполнение Порядка предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по организации транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных маршрутах)».

45. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

46. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства», составляет 83522,2 тыс. руб.

47 Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Фировский район» | Задача 2 «Повышение транспортной доступности населения» |  |
| 2020 г. | 19342,6 | 6 750,5 | 26093,1 |
| 2021 г. | 21422,7 | 6852,4 | 28275,1 |
| 2022 г. | 21783,0 | 7371,0 | 29154 |
| Всего, тыс. руб. | 62548,3 | 20973,9 | 83522,2 |

Подраздел IV

Подпрограмма 4. «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда»

Глава 1. Задачи подпрограммы

48. Реализация подпрограммы  4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных, объектов торговли и жилищного фонда» связано с решением следующих задач:

а) задача  1 «Оказание методического содействия в сфере архитектуры и градостроительства, в разработке документов территориального планирования»;

б) задача 2 «Содействие развитию жилищного строительства, социально – культурных объектов, объектов торговли».

49. Решение задачи 1 «Оказание методического содействия в сфере архитектуры и градостроительства, в разработке документов территориального планирования» оценивается с помощью показателя:

а) количество оказанных консультационных услуг.

50. Решение задачи 2 «Содействие развитию жилищного строительства, социально – культурных объектов, объектов торговли» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество предоставленных муниципальных услуг.

51. Значения показателей задач подпрограммы 4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

52. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда» приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

53. Решение задачи 1 «Оказание методического содействия в сфере архитектуры и градостроительства, в разработке документов территориального планирования» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда»:

а) административное мероприятие «Оказание помощи главам поселений по формированию пакета документов для разработки документов территориального планирования»;

б) административное мероприятие «Оказание консультационных услуг субъектам градостроительной деятельности».

54. Решение задачи 2 «Содействие развитию жилищного строительства, социально – культурных объектов, объектов торговли» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда»:

а) административное мероприятие «Оказание муниципальных услуг в сфере градостроительства»;

б) мероприятие «Приобретение и установка детского игрового оборудования на ул. Комсомольская п. Фирово»;

в) административное мероприятие «Выдача разрешений на строительство».

55. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

56. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда», составляет 1000,00 тыс. руб.

57. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение развития строительства социально – культурных объектов, объектов торговли и жилищного фонда», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в               таблице 4.

Таблица 4

| Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение развития сферы транспорта и дорожного хозяйства», тыс. руб. |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 «Оказание методического содействия в сфере архитектуры и градостроительства, в разработке документов территориального планирования» | Задача 2 «Содействие развитию жилищного строительства, социально – культурных объектов, объектов торговли» |  |
| 2020 г. | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2021 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, тыс. руб. | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |

Раздел V

Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

58 Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации муниципальной программы между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной программы;

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы и распределение их между структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

59. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

60. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

61. Ежегодно в срок до 5 марта администратор муниципальной программы осуществляет разработку плана реализации муниципальной программы по установленной форме и обеспечивает его утверждение заместителем Главы администрации Фировского района, координирующим и контролирующим деятельность администратора муниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей.

62. Ежегодный план реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора муниципальной программы.

63. Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным ежегодным планом реализации муниципальной программы.

64. Ответственными исполнителями являются структурные (функциональные) подразделения муниципального образования Фировский район, муниципальный исполнитель: муниципальные учреждения и предприятия.

65. Ответственные исполнители администратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной	 программы

66. Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся рисков.

67. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

68. Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, районная и областная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора муниципальной программы о реализации муниципальной программы;

в) отчеты администратора муниципальной программы об исполнении бюджета района;

г) другие источники.

69. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы ежегодного плана реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

70. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

71. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности администратора муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программой;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;

д) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

е) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического развития Фировского района в отчетном финансовом году.

72. Администратор муниципальной программы осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического развития Фировского района в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и вклада муниципальной программы Фировского района в решение вопросов социально-экономического развития Фировского района и определения рейтингов эффективности реализации муниципальных программ и вклада муниципальных программ района в решение вопросов социально-экономического развития Фировского района, утвержденной Администрацией Фировского района.

73. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет на согласование в Отдел экономики Администрации Фировского района, Финансовое управление Администрации Фировского района отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

74. В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы представляет в Отдел экономики Администрации Фировского района для формирования сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном и бумажном виде.

Подраздел III

Взаимодействие администратора муниципальной программы

с органами местного самоуправления Фировского района

при реализации муниципальной программы

75. Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного самоуправления Фировского района по вопросам:

а) внедрения программно-целевых методов планирования и управления в деятельность органов местного самоуправления Фировского района;

б) создания институциональных условий для оказания качественных услуг муниципальными учреждениями и предприятиями Фировского района.

Подраздел IV

Взаимодействие администратора муниципальной программы

с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район

при реализации муниципальной программы

76. Администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район при реализации муниципальной программы по вопросам:

а) мобилизации доходного потенциала поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район;

б) создания условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район;

в) эффективного использования системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования развития поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район;

г) внедрения программно-целевых методов планирования и управления в деятельность органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Фировский район.

Подраздел V

Взаимодействие администратора

муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации,

с общественными объединениями, в том числе

с социально ориентированными некоммерческими организациями

при реализации муниципальной программы

77. Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) создания институциональных условий для оказания качественных услуг муниципальными учреждениями и предприятиями  Фировского района.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

78. Риски по влиянию на достижение цели муниципальной программы идентифицируются на внешние и внутренние риски.

79. К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной подпрограммы.

80. К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относится:

а) изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы;

б) недофинансирование выделенных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы;

в) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также  высокой инфляции. Они обуславливают увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

г) несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным;

д) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности. Они обуславливают неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

е) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие  катастроф с медико-социальными последствиями. Они обуславливают перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

81. Влияние внешних рисков, указанных в пункте 71 настоящего раздела, на достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.

82. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, указанных в пункте 71 настоящего раздела, являются:

а) анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее целесообразных путей его развития;

б) оптимизация взаимодействия с уполномоченными органами, организациями жилищно-коммунального хозяйства, гражданами, в том числе своевременное информирование заинтересованных лиц;

в) оперативное принятие необходимых управленческих решений;

г) создание и использование резервов материальных ресурсов и финансовых средств;

д) актуализация плана реализации муниципальной программы по результатам мониторинга изменения внешней среды в части касающейся внешних рисков, указанных в пункте 71 настоящего раздела;

е) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;

ж) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости.

83. К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

84. К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относится:

а) технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов жилищно-коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;

б) информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

в) социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан;

г) риски управления. Риск, который обусловлен возникновением проблем в реализации государственной программы в связи с большим количеством участников реализации отдельных мероприятий государственной программы в лице муниципальных образований Тверской области;

д) не эффективное управление реализацией муниципальной программой.

85. Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 75 настоящего раздела, на достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.

86. Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков, указанных в пункте 75 настоящего раздела, являются:

а) проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

б) информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ;

в) проведение ежеквартального анализа расходов местного бюджета Фировского района;

г) осуществление контроля соблюдения нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления;

д) реализация комплексной программы финансового оздоровления;

е) проведение оценки качества финансового менеджмента;

ж) осуществление мониторинга качества финансового менеджмента в исполнительных органах государственной власти Тверской области;

з) реализация общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями Фировского района;

и) реализация общей методологии, регламентирующей управление платными услугами муниципальных учреждений Фировского района и установление тарифов (цен) на них;

к) распределение обязанностей между структурными подразделениями и исполнителями администратора муниципальной программы при ее реализации в соответствии с ведомственным правовым актом;

л) осуществление мониторинга выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программ;

м) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

н) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной программой;

р) повышение квалификации работников администратора муниципальной программы.